РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___.___.2025 № ______

г. Белая Калитва

О внесении изменений в постановление

Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2086

В целях обеспечения реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы», Администрация Белокалитвинского района постановляет:

- Внести в постановление Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2086 «Об утверждении муниципальной Программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы» изменения, изложив приложение № 1 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026, после официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Белокалитвинского района на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по строительству, промышленности, транспорту, связи Голубова В.Г.

Глава Администрации

## Белокалитвинского района				                      О.А. Мельникова

Проект вносит:

Начальник отдела строительства,

промышленности, транспорта, связи					М.С.Кожанов

Проект подготовил:

Главный специалист отдела строительства,

промышленности, транспорта, связи                                                   Т.М.Кузнецова

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от________№__________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Белокалитвинского района

«Развитие транспортной системы»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Белокалитвинского района

«Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы» (далее - муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Белокалитвинского района

Белокалитвинский район располагает большим потенциалом повышения своей инвестиционной привлекательности и инновационным потенциалом.

Транспорт - одна из важнейших базовых отраслей экономики, ее функционирование непосредственно влияет на социально-экономическое развитие и безопасность Белокалитвинского района.

В целях более полного удовлетворения спроса на грузовые и пассажирские перевозки, а также улучшения транспортного обслуживания населения и развития транспортной инфраструктуры на территории района ведется реализация приоритетных инвестиционных проектов.

Для создания благоприятной для инвестиций административной среды в 2021 году на территории Белокалитвинского района построена автомобильная дорога к               х Мечетный Богураевского сельского поселения, сократилось время круглогодичной перевозки зерна с полей и складов.

В 2022 году построен наплавной мост через р. Северский Донец между Синегорским и Краснодонецким сельскими поселениями Белокалитвинского района.

Прогнозные показатели улучшения качества автомобильных дорог общего пользования местного значения Белокалитвинского района имеют положительную динамику. На конец 2022 года доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям снизилась на 4,2% и составила 51,1 %, на конец 2023 года этот показатель составил 50,3 %.

2. Описание приоритетов и целей

муниципальной программы Белокалитвинского района

в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами являются:

устранение существующих транспортных инфраструктурных ограничений развития экономики и социальной сферы Белокалитвинского района;

обеспечение доступности и качества предоставляемых транспортных услуг в соответствии с социальными стандартами;

формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Белокалитвинского района;

обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием.

Стратегия муниципальной программы:

обеспечение потребности грузооборота и пассажирооборота транспорта с приоритетом безопасности транспортного сообщения;

повышение скорости и безопасности передвижения пассажиров и перемещения грузов.

Цель муниципальной программы:

количество километров, построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения;

количество километров, отремонтированных и капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения;

повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Белокалитвинского района с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до 0,0 человека на 100 тыс. населения.

3. Сведения о взаимосвязи

со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Развитие транспортной системы», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 645, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы

Основные задачи и способы их эффективного решения определены Стратегией.

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

К концу реализации муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы:

создание безопасных условий передвижения транспортных средств и пешеходов на дорогах Белокалитвинского района;

снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 2024 году до 9 человек на 100 тыс. населения, к 2030 году до 0 человек на 100 тыс. населения;

снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в 2024 году до 47%, к 2030 до 42%.

II. Паспорт

муниципальной программы Белокалитвинского района

«Развитие транспортной системы»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы | - | Голубов Владимир Григорьевич, заместитель главы Администрации Белокалитвинского района |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Кожанов Михаил Сергеевич, начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | - | этап I: 2019 - 2024 годы; этап II: 2025 - 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | - | повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Белокалитвинского района |
| 1.5. | Объем финансового обеспечения за весь период реализации муниципальной программы | - | 7 578 186,4 тыс. рублей: этап I: 1 183 718,1 тыс. рублей; этап II: 6 394 468,3 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | - | связь с национальными целями Российской Федерации, государственной программой Ростовской области "Развитие транспортной системы", утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 N 645, стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Белокалитвинский район» |

2. Показатели муниципальной программы Белокалитвинского района

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с национальными целями | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год (справочно) |  |  |  |  |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | ОМСУ | убывание | процентов | статистический | 50,3 | 2023 год | 46,5 | 46 | 45,5 | 45 | 42 | Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов», Распоряжение Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления» | отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района | Уменьшение доли дорожной сети в Белокалитвинском районе не соответствующей нормативным требованиям, на уровне менее 42 процентов | - |

### Примечание.

### Используемые сокращения:

### НП - национальный проект;

### ГП - государственная программа Ростовской области;

### ОМСУ - показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

### ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения

* - Целевые показатели будут уточнены по мере выделения бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов о бюджете Белокалитвинского района на очередной финансовый год и плановый период.

3. Структура муниципальной программы Белокалитвинского района

| № п/п |  | Задача структурного элемента |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальные проекты |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Муниципальный проект «Развитие транспортной инфраструктуры Белокалитвинского района» Ответственный за реализацию: отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Обеспечен прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, и искусственных сооружений на них |  | повышение качества дорожной сети за счет обеспечения соответствия нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства и реконструкции автомобильных дорог на территории Белокалитвинского района |  | доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 2. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» Ответственный за реализацию: отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Обеспечено проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | обеспечение восстановления и повышения транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения в полном объеме |  | доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям |  |
| 2.2. Комплекс процессных мероприятий «Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений Белокалитвинского района на мероприятия в сфере дорожно-транспортной деятельности из местного бюджета» Ответственный за реализацию: отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Обеспечена дорожная деятельность на внутрипоселковых, внутригородских автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  | увеличение доли внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности |  | доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям; доля дорожной сети городских и сельских поселений, соответствующая нормативным требованиям |  |

4.  Финансовое обеспечение

муниципальной программы Белокалитвинского района

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1. | Муниципальная программа Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы» (всего), в том числе: | 248 579,9 | 1 651 720,2 | 2 247 084,1 | 2 247 084,1 | 6 394 468,3 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | 247 675,9 | 1 636 088,1 | 2 226 432,0 | 2 226 432,0 | 6 336 628,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 152 603,3 | 1 547 560,2 | 2 117 529,6 | 2 117 529,6 | 5 935 222,7 |
|  | областного бюджета | 152 603,3 | 1 547 560,2 | 2 117 529,6 | 2 117 529,6 | 5 935 222,7 |
|  | местный бюджет | 95 072,6 | 88 527,9 | 108 902,4 | 108 902,4 | 401 405,3 |
|  | консолидированный бюджет поселений | 904,0 | 15 632,1 | 20 652,1 | 20 652,1 | 57 840,3 |
| 1.1 | Муниципальный проект «Развитие транспортной инфраструктуры Белокалитвинского района» (всего), в том числе: | 0 | 1 563 192,3 | 2 065 182,7 | 2 065 182,7 | 5 693 557,7 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | 0 | 1 547 560,2 | 2 044 530,6 | 2 044 530,6 | 5 636 621,4 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 0 | 1 547 560,2 | 2 044 530,6 | 2 044 530,6 | 5 636 621,4 |
|  | областного бюджета | 0 | 1 547 560,2 | 2 044 530,6 | 2 044 530,6 | 5 636 621,4 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | консолидированные бюджеты поселений | 0 | 15 632,1 | 20 652,1 | 20 652,1 | 56 936,3 |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них», в том числе: | 69 421,0 | 88 527,9 | 181 901,4 | 181 901,4 | 521 751,7 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | 69 421,0 | 88 527,9 | 181 901,4 | 181 901,4 | 521 751,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 10 031,1 | 0,0 | 72 999,0 | 72 999,0 | 156 029,1 |
|  | областного бюджета | 10 031,1 | 0,0 | 72 999,0 | 72 999,0 | 156 029,1 |
|  | местный бюджет | 59 389,9 | 88 527,9 | 108 902,4 | 108 902,4 | 365 722,6 |
|  | консолидированные бюджеты поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Комплекс процессных мероприятий «Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений Белокалитвинского района на мероприятия в сфере дорожно-транспортной деятельности из местного бюджета», в том числе: | 179 158,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 179 158,9 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | 178 254,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178 254,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 142 572,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142 572,2 |
|  | областной бюджет | 142 572,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142 572,2 |
|  | местный бюджет | 35 682,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 682,7 |
|  | консолидированные бюджеты поселений | 904,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 904,0 |

III. Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района (Кожанов Михаил Сергеевич, начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Белокалитвинского района | - | муниципальная программа Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 |  |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | возрастание | МП | километров | 11,3 | 2023 | 10,46 | 1,3 | 5,4 | * | * | отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района | - |
| 1.2 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Белокалитвинского района | возрастание | МП | километров | 770,1 | 2023 | 770,1 | 770,1 | * | * | * | отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района |  |
| 1.3 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | возрастание | МП | километров | 384,5 | 2023 | 394,96 | 396,26 | 401,56 | 401,56 | 401,56 | отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района |  |

<*> Целевые показатели будут уточнены по мере выделения бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов о бюджете Белокалитвинского района на очередной финансовый год и плановый период.

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Обеспечено восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения в полном объеме | приобретение товаров, работ и услуг | обеспечено выполнение дорожных работ, направленных на восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения, обеспечено достижение показателей | условных единиц (штук) | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Финансовое обеспечение

комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» (всего), в том числе: | Х | 69 421,0 | 88 527,9 | 181 901,4 | 181 901,4 | 521 751,7 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 69 421,0 | 88 527,9 | 181 901,4 | 181 901,4 | 521 751,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  | 10 031,1 | 0 | 72 999,0 | 72 999,0 | 156 029,1 |
|  | областного бюджета |  | 10 031,1 | 0 | 72 999,0 | 72 999,0 | 156 029,1 |
|  | местный бюджет |  | 59 389,9 | 88 527,9 | 108 902,4 | 108 902,4 | 365 722,6 |
|  | консолидированные бюджеты поселений |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 Обеспечено восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения в полном объеме» (всего), в том числе: |  | 69 421,0 | 88 527,9 | 181 901,4 | 181 901,4 | 521 751,7 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 69 421,0 | 88 527,9 | 181 901,4 | 181 901,4 | 521 751,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  | 10 031,1 | 0 | 72 999,0 | 72 999,0 | 156 029,1 |
|  | областного бюджета |  | 10 031,1 | 0 | 72 999,0 | 72 999,0 | 156 029,1 |
|  | местный бюджет |  | 59 389,9 | 88 527,9 | 108902,4 | 108 902,4 | 365 722,6 |
|  | консолидированные бюджеты поселений |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Х | 902 04 09 14 4 01 9Д140 | 59 027,5 | 88 527,9 | 108 165,0 | 108 165,0 | 363 885,4 |
|  |  | 902 04 09 14 4 01 SД062 | 0 | 0 | 73 736,4 | 73 736,4 | 147 472,8 |
|  |  | 902 04 09 14 4 01 SД061 | 10 348,5 | 0 | 0 | 0 | 10 348,5 |
|  |  | 907 07 02 14 4 01 29120 | 45,0 | 0 | 0 | 0 | 45,0 |

5. План реализации

комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2028 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результата), контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения Администрации Белокалитвинского района, иного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения в полном объеме» | Х | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С., начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи) | информация отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района о выполненных работах по повышению уровня безопасности дорожного движения на межпоселковых автомобильных дорогах | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. «Закупки включены в план закупок» | 01 февраля 2025 г. | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С., начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи) | информация отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2025 г. | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С., начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи) | информация отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15 декабря 2025 г. | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С., начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи) | информация отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 25 декабря 2025 г. | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С., начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи) | информация отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 1.2.1. «Закупки включены в план закупок» | 01 февраля 2026 г. | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С., начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи) | информация отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2026 г. | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С., начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи) | информация отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15 декабря 2026 г. | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С., начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи) | информация отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 25 декабря 2026 г. | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С., начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи) | информация отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.3.1. «Закупки включены в план закупок» | 01 февраля 2027 г. | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С., начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи) | информация отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.11. | Контрольная точка 1.3.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2027г. | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С., начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи) | информация отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.12. | Контрольная точка 1.3.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15 декабря 2027 г. | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С., начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи) | информация отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.13. | Контрольная точка 1.3.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 25 декабря 2027 г. | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С., начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи) | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С., начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи) | информационная система отсутствует |
| 1.14. | Контрольная точка 1.4.1. «Закупки включены в план закупок» | 01 февраля 2028 г. | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С., начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С., начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи | информационная система отсутствует |
| 1.15. | Контрольная точка 1.4.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2028г. | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С., начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С., начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи | информационная система отсутствует |
| 1.16. | Контрольная точка 1.4.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15 декабря 2028 г. | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С., начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С., начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи | информационная система отсутствует |
| 1.17. | Контрольная точка 1.3.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 25 декабря 2028. | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С., начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С., начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи | информационная система отсутствует |

IV. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений Белокалитвинского района на мероприятия в сфере дорожно-транспортной деятельности из местного бюджета»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений Белокалитвинского района на мероприятия в сфере дорожно-транспортной деятельности из местного бюджета» | - | отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района (Кожанов Михаил Сергеевич, начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Белокалитвинского района | - | муниципальная программа Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 |  |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено распределение субсидий (иных межбюджетных трансфертов) бюджетам Администраций сельских и городских поселений Белокалитвинского района на мероприятия в сфере дорожно-транспортной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечено восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети внутрипоселковых и внутригородских автомобильных дорог местного значения в полном объеме | приобретение товаров, работ и услуг | МП | условных единиц (штук) | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |

<*> Целевые показатели будут уточнены по мере выделения бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов о бюджете Белокалитвинского района на очередной финансовый год и плановый период.

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Белокалитвинского района на мероприятия в сфере дорожно-транспортной деятельности из местного бюджета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Обеспечено увеличение доли внутригородских и внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | приобретение товаров, работ и услуг | обеспечены иные межбюджетные трансферты бюджетам Администраций сельских и городских поселений Белокалитвинского района направленные на развитие сети автомобильных дорог местного значения | условных единиц (штук) | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Параметры финансового обеспечения

комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений Белокалитвинского района на мероприятия в сфере дорожно-транспортной деятельности из местного бюджета» (всего), в том числе: | Х | 179 158,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 179 158,9 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | Х | 178 254,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178 254,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | Х | 142 572,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142 572,2 |
|  | областного бюджета | Х | 142 572,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142 572,2 |
|  | местный бюджет | Х | 35 682,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 682,7 |
|  | консолидированные бюджеты поселений | Х | 904,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 904 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 Обеспечено увеличение доли внутригородских и внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности» (всего), в том числе: | Х | 179 158,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 179 158,9 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | Х | 178 254,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178 254,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  | 142 572,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142 572,2 |
|  | областного бюджета | Х | 142 572,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142 572,2 |
|  | местный бюджет | Х | 35 682,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 682,7 |
|  | консолидированные бюджеты поселений |  | 904,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 904,0 |
|  |  | 902 04 09 14 4 02 9Д140 | 34 350,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 350,3 |
|  |  | 902 04 09 14 4 02 SД051 | 37 125,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 125,0 |
|  |  | 902 04 09 14 4 02 SД061 | 52 371,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 371,0 |
|  |  | 902 04 09 14 4 02 SД072 | 54 408,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 408,6 |

4.1 «Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений Белокалитвинского района на мероприятия в сфере дорожно-транспортной деятельности из местного бюджета»

таблица на 2025-2028

| № п/п | Наименование поселения Белокалитвинского района | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюжет | Межбюджетные трансферты областного бюджета<2> | консолидированные бюджеты поселений, <2> |  | Местный бюжет |  | Межбюджетные трансферты областного бюджета<2> |  | консолидированные бюджеты поселений, <2> |  |  | Местный бюжет |  | Межбюджетные трансферты областного бюджета<2> |  | консолидированные бюджеты поселений, <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| 1 | Белокалитвинское г.п. в т.ч.: | 101 450,1 | 100 546,1 | 89 496,0 | 904,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Советская в г.Белая Калитва | 5 105,5 | 5 105,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Парковая в г.Белая Калитва | 3 024,4 | 3 024,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Набережная в г.Белая Калитва | 2 920,2 | 2 920,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Разработка проектной документации по объекту: «Реконструкция объекта: «Мост (р.Северский Донец» по ул.Комарова», по адресу: «Ростовская область, р-н Белокалитвинский, г.Белая Калитва | 37 500,0 | 37 125,0 | 37 125,0 | 375,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Ремонт участка автомобильной дороги г.Белая Калитва ул.3-я Линия, ремонт участка автомобильной дороги г.Белая Калитва ул.Пролетарская, ремонт участка автомобильной дороги г.Белая Калитва ул.Ветеранов, ремонт участка автомобильной дороги ул.Российская от д.58 до ул.Коммунистическая, д.23, ремонт участка автомобильной дороги г.Белая Калитва ул.Сельхозтехника, ремонт участка автомобильной дороги г.Белая Калитва ул.Копаева | 52 900,0 | 52 371,0 | 52 371,0 | 529,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 2 | Богураевское с.п. | 1 818,7 | 1 818,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 3 | Горняцкое с.п. | 3 908,2 | 3908,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 4 | Грушево-Дубовское с.п. | 1 196,2 | 1 196,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 5 | Ильинское с.п. | 1 475,2 | 1 475,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 6 | Коксовское с.п. | 2 331,0 | 2 331,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 7 | Краснодонецкое с.п. | 1 738,4 | 1 738,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 8 | Литвиновское с.п. | 1 563,1 | 1 563,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 9 | Нижнепоповское с.п. | 2 164,5 | 2 164,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 10 | Рудаковское с.п. | 1 042,0 | 1 042,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 11 | Синегорское с.п. | 2 602,7 | 2 602,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 12 | Шолоховское г.п. | 3 460,2 | 3 460,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Прочие объекты: Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Макарова п.Синегорский Белокалитвинского района Ростовской области | 54 408,6 | 54 408,6 | 53 076,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Итого: |  | 179 158,9 | 178 254,9 | 142 572,2 | 904,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |

| № п/п | Наименование поселения Белокалитвинского района | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюжет | Межбюджетные трансферты областного бюджета<2> | консолидированные бюджеты поселений, <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Белокалитвинское г.п. в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Советская в г.Белая Калитва | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Парковая в г.Белая Калитва | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Набережная в г.Белая Калитва | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектной документации по объекту: «Реконструкция объекта: «Мост (р.Северский Донец» по ул.Комарова», по адресу: «Ростовская область, р-н Белокалитвинский, г.Белая Калитва | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт участка автомобильной дороги г.Белая Калитва ул.3-я Линия, ремонт участка автомобильной дороги г.Белая Калитва ул.Пролетарская, ремонт участка автомобильной дороги г.Белая Калитва ул.Ветеранов, ремонт участка автомобильной дороги ул.Российская от д.58 до ул.Коммунистическая, д.23, ремонт участка автомобильной дороги г.Белая Калитва ул.Сельхозтехника, ремонт участка автомобильной дороги г.Белая Калитва ул.Копаева | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Богураевское с.п. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Горняцкое с.п. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Грушево-Дубовское с.п. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ильинское с.п. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Коксовское с.п. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Краснодонецкое с.п. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Литвиновское с.п. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Нижнепоповское с.п. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Рудаковское с.п. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Синегорское с.п. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Шолоховское г.п. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие объекты: Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Макарова п.Синегорский Белокалитвинского района Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. План реализации

комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения Администрации Белокалитвинского района, иного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Белокалитвинского района на мероприятия в сфере дорожно-транспортной деятельности из местного бюджета» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети внутригородских и внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения в полном объеме» | Х | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С., начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи) | информация отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района о выполненных работах по повышению уровня безопасности дорожного движения на межпоселковых автомобильных дорогах | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01 февраля 2025 г. | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С., начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи) | информация отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. «Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации в 2025 году» | 30 июня 2025 г. | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С., начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи) | информация отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. «Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации в 2025 году» | 15 октября 2025 г. | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С., начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи) | информация отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. «Информация о завершении работ по объектам, запланированным к реализации в 2025 году» | 20 декабря 2025 г. | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С., начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи) | информация отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 1.2.1. «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01 февраля 2026 г. | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С., начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи) | информация отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.2. «Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации в 2026 году» | 30 июня 2026 г. | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С., начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи) | информация отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.3. «Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации в 2026 году» | 15 октября 2026 г. | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С., начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи) | информация отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.4. «Информация о завершении работ по объектам, запланированным к реализации в 2026 году» | 20 декабря 2026 г. | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С., начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи) | информация отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.3.1. «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01 февраля 2027 г. | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С., начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи) | информация отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.11. | Контрольная точка 1.3.2. «Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации в 2027 году» | 30 июня 2027 г. | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С., начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи) | информация отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.12. | Контрольная точка 1.3.3. «Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации в 2027 году» | 15 октября 2027 г. | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С., начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи) | информация отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.13. | Контрольная точка 1.3.4. «Информация о завершении работ по объектам, запланированным к реализации в 2027 году» | 20 декабря 2027 г. | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С., начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи) | информация отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.14. | Контрольная точка 1.4.1. «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 01 февраля 2028 г. | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С., начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи) | информация отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.15. | Контрольная точка 1.4.2. «Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации в 2027 году» | 30 июня 2028 г. | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С., начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи) | информация отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.16. | Контрольная точка 1.4.3. «Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации в 2027 году» | 15 октября 2028 г. | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С., начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи) | информация отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.17. | Контрольная точка 1.4.4. «Информация о завершении работ по объектам, запланированным к реализации в 2027 году» | 20 декабря 2028 г. | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи (Кожанов М.С., начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи) | информация отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |

Приложение №1

### к муниципальной программе

### Белокалитвинского района

### «Развитие транспортной системы»

Порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Белокалитвинского района бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения за счет субсидий из областного бюджета, методика распределения иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета бюджетам поселений и правила их предоставления

I. Порядок

предоставления иных межбюджетных трансфертов

1. Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов является оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Белокалитвинского района Ростовской области при исполнении расходных обязательств по выполнению органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в том числе на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт объектов муниципальной собственности.

2. Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета Белокалитвинского района бюджетам поселений  утверждается решением Собрания депутатов Белокалитвинского района на очередной финансовый год и плановый период.

3.Органом местного самоуправления, уполномоченным на предоставление иных межбюджетных трансфертов, является Администрация Белокалитвинского района (далее– Администрация, главный распорядитель средств бюджета Белокалитвинского района).

4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета и бюджета Белокалитвинского района при реализации муниципальной программы бюджетам поселений осуществляется в установленном для исполнения бюджета Белокалитвинского района порядке на основании сводной бюджетной росписи бюджета Белокалитвинского района в пределах лимитов бюджетных обязательств при соблюдении условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Белокалитвинского района, а также обязательств по соглашениям, заключенным между Администрацией и поселением.

5. Условиями предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов являются:

наличие муниципальных программ, утвержденных в установленном порядке и предусматривающих средства местных бюджетов, направляемые на софинансирование расходов по объектам и направлениям в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»;

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты,

наличие в правовых актах администраций поселений кодов бюджетной классификации доходов для предоставления иных межбюджетных трансфертов, закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов местных бюджетов;

наличие утвержденной проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, на софинансирование которых предоставляются иные межбюджетные трансферты;

наличие решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, в том числе на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита, подготовленного в соответствии с требованиями бюджетного законодательства (для объектов капитального строительства, в отношении которых планируется заключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства);

подтверждение права муниципальной собственности на соответствующие объекты, отсутствие обременений, исков, судебных решений или иных обстоятельств, которые могут повлечь прекращение права муниципальной собственности;

подтверждение права муниципальной собственности или иного права пользования муниципальными образованиями земельными участками под соответствующими объектами, отсутствие обременений, исков, судебных решений или иных обстоятельств, которые могут повлечь прекращение права муниципальной собственности или пользования;

возврат муниципальными образованиями средств бюджету Белокалитвинского района в случае, если допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключенным между главным распорядителем средств бюджета Белокалитвинского района и администрацией муниципального образования. .

6. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений осуществляется на основании соглашений.

Предоставление иных  межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Белокалитвинского района осуществляется на основании соглашения, заключаемого на бумажном носителе.

7. Соглашение должно содержать:

размер предоставляемых иных межбюджетных трансфертов, порядок и условия их перечисления в бюджет поселения, а также объем бюджетных ассигнований бюджета поселения на исполнение соответствующих расходных обязательств;

значения показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, которые должны соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов государственных программ Ростовской области и обязательства муниципального образования по их достижению;

перечень объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, объектов недвижимого имущества и обязательства администрации поселения по соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию, капитальному строительству, реконструкции, капитальному ремонту или приобретению указанных объектов в пределах установленной стоимости капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта или стоимости приобретения объектов в соответствии с положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства (при наличии), капитального ремонта объекта капитального ремонта с учетом ее корректировки в рамках действующего законодательства или предельной стоимости (стоимости приобретения объекта недвижимого имущества);

обязательства администрации поселения по согласованию с Администрацией Белокалитвинского района муниципальной программы поселения, софинансируемой за счет средств областного бюджета, и внесение в неё изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ поселений и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются иные межбюджетные трансферты;

реквизиты правового акта органа местного самоуправления муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляются межбюджетные трансферты;

сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета поселения, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты, а также о достижении значений показателей результативности использования межбюджетных трансфертов и об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию, строительству объектов капитального строительства, реконструкции, капитальному ремонту или приобретению объектов недвижимого имущества;

порядок осуществления Администрацией Белокалитвинсокго района контроля за выполнением администрацией поселения обязательств, предусмотренных соглашением;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

условие о вступлении в силу соглашения;

пропорциональное уменьшение расходов на сумму сложившейся экономии по результатам проведенных торгов в части софинансирования из областного бюджета и финансирования за счет средств местного бюджета при заключении муниципальных контрактов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, приобретение основных средств в муниципальную собственность, а также иные приоритетные расходные обязательства муниципальных образований, софинансируемые из областного бюджета в рамках государственных программ Ростовской области;

обязательства администраций поселений по обеспечению возврата в доход бюджета Белокалитвинского района неиспользованных иных межбюджетных трансфертов в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации;

обязательства администраций поселений по обеспечению подписания актов выполненных работ и их представление Администрации, главому распорядителю средств бюджета Белокалитвинского района только после осуществления контроля по всем объектам и направлениям на соответствие фактическим объемам выполненных работ;

обязательства администраций поселений по соблюдению уровней софинансирования, установленных постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302, по итогам текущего финансового года.

8. Типовые формы соглашения (за исключением формы соглашения о предоставлении средств федерального бюджета) и дополнительных соглашений к соглашению, предусматривающих внесение в него изменений и его расторжение, утверждаются министерством финансов Ростовской области. Соглашение и дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений и его расторжение, заключаются главным распорядителем средств бюджета Белокалитвинского района в соответствии с указанными типовыми формами.

Основаниями для внесения изменений в соглашение являются:

внесение изменений в областной закон об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период и (или) правовой акт Правительства Российской Федерации, Правительства Ростовской области, в части уточнения в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидии;

уменьшение сметной стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства и (или) иных приоритетных расходных обязательств поселений, на софинансирование которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, по результатам государственной экспертизы, включающей проверку достоверности сметной стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 83 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) уменьшение цены муниципального контракта по результатам торгов на право его заключения и (или) в связи с уменьшением стоимости строительно-монтажных работ или работ по благоустройству в ходе их выполнения и (или) в связи с уменьшением объема оказываемых коммунальных услуг.

В случае уменьшения сметной стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства иные межбюджетные трансферты предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования, предусмотренного соглашением.

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов государственных программ Ростовской области, а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера иных межбюджетных трансфертов.

9. Администрация Белокалитвинского района осуществляет мониторинг исполнения соглашений в части:

достижения значения показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, которые должны соответствовать значениям целевых показателей данной муниципальной программы и обязательства администрации поселения по их достижению;

выполнения пообъектного графика производства работ соответствующего графику выполнения мероприятий по проектированию, строительству (реконструкции), капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

10. По итогам мониторинга Администрация Белокалитвинского района направляет администрации поселения, нарушившей обязательства соглашения, информацию об установленных нарушениях с указанием сроков представления документов о причинах допущенных нарушений, но не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

11. На основании представленных администрацией поселения документов Администрация Белокалитвинского района формирует предложения о необходимости возврата средств из бюджета поселения в бюджет Белокалитвинского района с указанием объемов и сроков их возврата или о продлении срока выполнения графика производства работ по проектированию, строительству (реконструкции), капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

12. Основанием для освобождения администрации поселения от применения мер ответственности является документально подтвержденное наступление следующих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств:

установление регионального (межмуниципального) и (или) местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное правовым актом Ростовской области и (или) муниципальным правовым актом;

установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, подтвержденное правовым актом Ростовской области;

аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.

13. Для предоставления иных межбюджетных трансфертов Администрация поселения предоставляет в Администрацию Белокалитвинского района с использованием системы «Дело» заверенные копий следующих документов:

договоров (изменений к договорам) или муниципальных контрактов (изменений к муниципальным контрактам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

актов приемки-передачи (при поставке товаров);

актов выполненных работ (услуг), справок о стоимости работ (при выполнении работ, оказании услуг);

накладные и (или) счета на оплату и (или) счета-фактуры;

положительное заключение экспертизы о достоверности определения сметной стоимости;

заявку на перечисление иного межбюджетного трансферта, подписанную главой администрации поселения;

иные документы.

14. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету поселения осуществляется Администрацией Белокалитвинского района только после проверки указанных в пункте 13 настоящего приложения копий документов на предмет обоснованности возникновения денежных обязательств.

15. Оценка эффективности использования межбюджетных трансфертов, предоставляемых в рамках муниципальной программы, осуществляется Администрацией Белокалитвинского района путем сравнения фактически достигнутых и плановых значений целевых показателей муниципальной программы.

II. Порядок

распределения  иных межбюджетных трансфертов

1. Порядок распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Белокалитвинского района для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

при распределении иных межбюджетных трансфертов в первоочередном порядке включаются объекты проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, по которым проходят школьные маршруты, а также ведущие к социально значимым объектам.

2. Размеры иных межбюджетных трансфертов из бюджета Белокалитвинского района бюджетам поселений на проектирование, строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, определяются по формуле:

ИМБТмест = ИМБТгп +ИМБТсп

где ИMБTмест – общий размер межбюджетных трансфертов из бюджета Белокалитвинского района бюджетам поселений за счет межбюджетных трансфертов для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусмотренный муниципальной программой на соответствующий год;

ИMБTгп  – общий размер иных межбюджетных трансфертов из бюджета Белокалитвинского района бюджетам городских поселений за счет иных межбюджетных трансфертов для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

ИМБТсп – общий размер иных межбюджетных трансфертов из бюджета Белокалитвинского района бюджетам сельских поселений за счет иных межбюджетных трансфертов для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

Размер иных межбюджетных трансфертов из бюджета Белокалитвинского района, предоставляемых бюджету i-го городского поселения за счет иных межбюджетных трансфертов для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, рассчитывается по формуле:

ИМБТiг= СРпскрр – СРпскрр х Усмб

где ИМБТiг – размер иных межбюджетный трансфертов из бюджета Белокалитвинского района, предоставляемых бюджету i-го городского поселения за счет иных межбюджетных трансфертов для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

СРпскрр – стоимость работ по проектированию, строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;

Уимб – уровень софинансирования из местного бюджета поселения иных межбюджетных трансфертов.

4. Размер иных межбюджетных трансфертов из бюджета Белокалитвинского района, предоставляемых бюджету i-го сельского поселения за счет иных межбюджетных трансфертов для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, рассчитывается по формуле:

ИМБТiс= МБТобл + МБТр-н

где ИМБТiс – размер иных межбюджетный трансфертов из бюджета Белокалитвинского района, предоставляемых бюджету i-го сельского поселения за счет иных межбюджетных трансфертов для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на  капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

МБТобл –  межбюджетные трансферты, предоставляемые  бюджету i-го сельского поселения за счет средств областного бюджета;

МБТр-н –  межбюджетные трансферты, предоставляемые  бюджету i-го сельского поселения за счет средств бюджета Белокалитвинского района, где;

МБТр-н = СРкрр х Усмб

где СРкрр – стоимость работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;

Уимб – уровень софинансирования из местного бюджета.

III. Методика

распределения иных межбюджетных трансфертов

из бюджета Белокалитвинского  района

и правила их предоставления

1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета и бюджета Белокалитвинского района при реализации муниципальной программы бюджетам поселений осуществляется в установленном для исполнения бюджета Белокалитвинского района порядке на основании сводной бюджетной росписи бюджета Белокалитвинского района в пределах лимитов бюджетных обязательств при соблюдении условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Белокалитвинского района, а также обязательств по соглашениям, заключенным между Администрацией и поселением.

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются из бюджета Белокалитвинского района бюджетам на:

финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету поселений осуществляется на основании соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключенного между Администрацией Белокалитвинского района и администрацией поселения (далее – соглашение).

4. Соглашение должно предусматривать следующие условия:

обязательства администрации поселения по обеспечению возврата в доход бюджета Белокалитвинского района неиспользованных иных межбюджетных трансфертов в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации;

обязательства администрации поселения о представлении отчетов в порядке, сроки и по формам, установленным Администрацией Белокалитвинского района;

критерии, порядок и сроки осуществления оценки эффективности использования иных межбюджетных трансфертов;

контроль за исполнением условий соглашения;

обязательства администрации поселения по обеспечению подписания актов выполненных работ и их представление в Администрацию Белокалитвинского района только после осуществления контроля по всем объектам и направлениям на соответствие фактическим объемам выполненных работ;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения.

5. Администрация Белокалитвинского района обеспечивает соблюдение администрацией поселения условий, целей и порядка, установленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов, на основании представленных ими заверенных копий:

договоров (изменений к договорам) или муниципальных контрактов (изменений к муниципальным контрактам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

актов приемки-передачи (при поставке товаров);

актов выполненных работ (услуг), справок о стоимости работ (при выполнении работ, оказании услуг).

Администрация поселения согласовывает указанные копии документов с финансовыми органами поселения, после чего представляет их в Администрацию Белокалитвинского района в электронном виде с использованием системы электронного документооборота и делопроизводства Правительства Ростовской области «Дело» и средств электронной подписи.

6. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету поселения осуществляется Администрацией Белокалитвинского района только после проверки указанных копий документов на предмет обоснованности возникновения денежных обязательств.

### Приложение №2

### к муниципальной программе

### Белокалитвинского района

### «Развитие транспортной системы»

Порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Белокалитвинского района бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, методика распределения иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета бюджетам поселений и правила их предоставления

I. Порядок

предоставления иных межбюджетных трансфертов

1. Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов является финансирование расходных обязательств поселений на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Белокалитвинского района, обеспечению безопасности дорожного движения на них, включая осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета Белокалитвинского района бюджетам поселений  утверждается решением Собрания депутатов Белокалитвинского района на очередной финансовый год и плановый период.

3.Органом местного самоуправления, уполномоченным на предоставление иных межбюджетных трансфертов, является Администрация Белокалитвинского района (далее– Администрация, главный распорядитель средств бюджета Белокалитвинского района).

4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Белокалитвинского района при реализации муниципальной программы бюджетам поселений осуществляется в установленном для исполнения бюджета Белокалитвинского района порядке на основании сводной бюджетной росписи бюджета Белокалитвинского района в пределах лимитов бюджетных обязательств при соблюдении условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Белокалитвинского района, а также обязательств по соглашениям, заключенным между Администрацией и поселением.

5. Условиями предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов являются:

обязательства администрации поселения по обеспечению возврата в доход бюджета Белокалитвинского района неиспользованных иных межбюджетных трансфертов в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации;

обязательства администрации поселения о представлении отчетов в порядке, сроки и по формам, установленным Администрацией Белокалитвинского района;

критерии, порядок и сроки осуществления оценки эффективности использования иных межбюджетных трансфертов;

контроль за исполнением условий соглашения;

обязательства администрации поселения по обеспечению подписания актов выполненных работ и их представление в Администрацию Белокалитвинского района только после осуществления контроля по всем объектам и направлениям на соответствие фактическим объемам выполненных работ;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения.

6. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений осуществляется на основании соглашений.

Предоставление иных  межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Белокалитвинского района осуществляется на основании соглашения, заключаемого на бумажном носителе.

7. Соглашение должно содержать:

размер предоставляемых иных межбюджетных трансфертов, порядок и условия их перечисления в бюджет поселения,

значения показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, которые должны соответствовать значениям целевых показателей муниципальной программы и обязательства муниципального образования по их достижению;

обязательства администрации поселения по соблюдению графика выполнения мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Белокалитвинского района,

сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета поселения, в целях которых предоставляются межбюджетные трансферты; порядок осуществления Администрацией Белокалитвинсокго района контроля за выполнением администрацией поселения обязательств, предусмотренных соглашением;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

условие о вступлении в силу соглашения;

обязательства администраций поселений по обеспечению возврата в доход бюджета Белокалитвинского района неиспользованных иных межбюджетных трансфертов в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации;

обязательства администраций поселений по обеспечению подписания актов выполненных работ и их представление Администрации, главому распорядителю средств бюджета Белокалитвинского района только после осуществления контроля по всем объектам и направлениям на соответствие фактическим объемам выполненных работ;

8. Администрация Белокалитвинского района осуществляет мониторинг исполнения соглашений в части:

достижения значения показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, которые должны соответствовать значениям целевых показателей данной муниципальной программы и обязательства администрации поселения по их достижению.

9. Для предоставления иных межбюджетных трансфертов Администрация поселения предоставляет в Администрацию Белокалитвинского района с использованием системы «Дело» заверенные копий следующих документов:

договоров (изменений к договорам) или муниципальных контрактов (изменений к муниципальным контрактам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

актов приемки-передачи (при поставке товаров);

актов выполненных работ (услуг), справок о стоимости работ (при выполнении работ, оказании услуг);

накладные и (или) счета на оплату и (или) счета-фактуры;

заявку на перечисление иного межбюджетного трансферта, подписанную главой администрации поселения;

иные документы.

10. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету поселения осуществляется Администрацией Белокалитвинского района только после проверки указанных в пункте 14 настоящего приложения копий документов на предмет обоснованности возникновения денежных обязательств.

11. Оценка эффективности использования межбюджетных трансфертов, предоставляемых в рамках муниципальной программы, осуществляется Администрацией Белокалитвинского района путем сравнения фактически достигнутых и плановых значений целевых показателей муниципальной программы.

II. Порядок

распределения  иных межбюджетных трансфертов

1. Порядок распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Белокалитвинского района бюджетам поселений  на финансирование расходных обязательств поселений на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Белокалитвинского района

при распределении иных межбюджетных трансфертов в первоочередном порядке включаются мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Размер иных межбюджетных трансфертов из бюджета Белокалитвинского района бюджетам поселений на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Белокалитвинского района  определяются по формуле:

ИМБТмест = ИМБТс +ИМБТр

где ИMБTмест – общий размер межбюджетных трансфертов из бюджета Белокалитвинского района бюджетам поселений на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Белокалитвинского района;

ИMБTс  – общий размер иных межбюджетных трансфертов из бюджета Белокалитвинского района бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Белокалитвинского района;

ИМБТр – общий размер иных межбюджетных трансфертов из бюджета Белокалитвинского района бюджетам поселений на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Белокалитвинского района.

Размер иных межбюджетных трансфертов из бюджета Белокалитвинского района, предоставляемых бюджету i-го поселения  на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Белокалитвинского района, рассчитывается по формуле:

ИМБТiс= ИМБТiсч + ИМБТiсп

где ИМБТiс – размер иных межбюджетный трансфертов из бюджета Белокалитвинского района, предоставляемых бюджету i-го поселения на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Белокалитвинского района;

ИМБТiсч – размер иных межбюджетный трансфертов из бюджета Белокалитвинского района, предоставляемых бюджету i-го поселения на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Белокалитвинского района, в соответствии с численностью постоянного населения рассчитывается по формуле;

ИМБТiсч = Нi / Н х ИМБТмест х Nфзс

где Нi – численность постоянного населения i-го муниципального образования, определяемая на основании данных государственного статистического наблюдения, по состоянию на 1 января года, предшествующего финансовому году, в котором осуществляется распределение иных межбюджетных трансфертов;

Н – численность постоянного населения Белокалитвинского района, определяемая на основании данных государственного статистического наблюдения, по состоянию на 1 января года, предшествующего финансовому году, в котором осуществляется распределение иных межбюджетных трансфертов;

ИМБТмест общий размер межбюджетных трансфертов из бюджета Белокалитвинского района бюджетам поселений;

Nфзс  норматив финансовых затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

ИМБТiсп  размер иных межбюджетный трансфертов из бюджета Белокалитвинского района, предоставляемых бюджету i-го поселения на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Белокалитвинского района, в соответствии с протяженностью автомобильных дорог общего пользования местного значения рассчитывается по формуле;

ИМБТiсп   = Пi / ПМ х ИМБТмест х Nфзс

где Пi – протяженность автомобильных дорог местного значения  на территории i-го поселения, определяемая на основании данных государственного статистического наблюдения, по состоянию на 1 января года, предшествующего финансовому году, в котором осуществляется распределение субсидий;

ПМ – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Белокалитвинского района, определяемая на основании данных государственного статистического наблюдения, по состоянию на 1 января года, предшествующего финансовому году, в котором осуществляется распределение субсидий;

ИМБТмест общий размер межбюджетных трансфертов из бюджета Белокалитвинского района бюджетам поселений;

Nфзс  норматив финансовых затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

3.Размер иных межбюджетных трансфертов из бюджета Белокалитвинского района, предоставляемых бюджету i-го поселения  на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Белокалитвинского района, рассчитывается по формуле:

ИМБТiр= ИМБТiрч + ИМБТiрп

где ИМБТiр – размер иных межбюджетный трансфертов из бюджета Белокалитвинского района, предоставляемых бюджету i-го поселения на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Белокалитвинского района;

ИМБТiрч – размер иных межбюджетный трансфертов из бюджета Белокалитвинского района, предоставляемых бюджету i-го поселения на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Белокалитвинского района, в соответствии с численностью постоянного населения рассчитывается по формуле;

ИМБТiрч = Нi / Н х ИМБТмест х Nфзр

где Нi – численность постоянного населения i-го муниципального образования, определяемая на основании данных государственного статистического наблюдения, по состоянию на 1 января года, предшествующего финансовому году, в котором осуществляется распределение иных межбюджетных трансфертов;

Н – численность постоянного населения Белокалитвинского района, определяемая на основании данных государственного статистического наблюдения, по состоянию на 1 января года, предшествующего финансовому году, в котором осуществляется распределение иных межбюджетных трансфертов;

ИМБТмест общий размер межбюджетных трансфертов из бюджета Белокалитвинского района бюджетам поселений;

Nфзр  норматив финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

ИМБТiрп  размер иных межбюджетный трансфертов из бюджета Белокалитвинского района, предоставляемых бюджету i-го поселения на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Белокалитвинского района, в соответствии с протяженностью автомобильных дорог общего пользования местного значения рассчитывается по формуле;

ИМБТiрп   = Пi / ПМ х ИМБТмест х Nфзр

где Пi – протяженность автомобильных дорог местного значения  на территории i-го поселения, определяемая на основании данных государственного статистического наблюдения, по состоянию на 1 января года, предшествующего финансовому году, в котором осуществляется распределение субсидий;

ПМ – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Белокалитвинского района, определяемая на основании данных государственного статистического наблюдения, по состоянию на 1 января года, предшествующего финансовому году, в котором осуществляется распределение субсидий;

ИМБТмест общий размер межбюджетных трансфертов из бюджета Белокалитвинского района бюджетам поселений;

Nфзр  норматив финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

III. Методика

распределения иных межбюджетных трансфертов

из местного бюджета бюджетам поселений и правила их предоставления

1. Настоящей методикой устанавливаются цели, условия и правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Белокалитвинского района бюджетам поселений в целях осуществления полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Белокалитвинского района.

2. Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов является финансирование расходных обязательств поселений на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Белокалитвинского района, обеспечению безопасности дорожного движения на них, включая осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета Белокалитвинского района бюджетам поселений  утверждается решением Собрания депутатов Белокалитвинского района на очередной финансовый год и плановый период.

4.Органом местного самоуправления, уполномоченным на предоставление иных межбюджетных трансфертов, является Администрация Белокалитвинского района (далее– Администрация, главный распорядитель средств бюджета Белокалитвинского района).

5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Белокалитвинского района при реализации муниципальной программы бюджетам поселений осуществляется в установленном для исполнения бюджета Белокалитвинского района порядке на основании сводной бюджетной росписи бюджета Белокалитвинского района в пределах лимитов бюджетных обязательств при соблюдении условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Белокалитвинского района, а также обязательств по соглашениям, заключенным между Администрацией и поселением.

6. Условиями предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов являются:

наличие муниципальных программ, утвержденных в установленном порядке;

наличие в правовых актах администраций поселений кодов бюджетной классификации доходов для предоставления иных межбюджетных трансфертов, закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов местных бюджетов;

возврат муниципальными образованиями средств бюджету Белокалитвинского района в случае, если допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключенным между главным распорядителем средств бюджета Белокалитвинского района и администрацией муниципального образования;

заключение Соглашения между Администрацией и поселением.

7. Соглашение должно содержать:

размер предоставляемых иных межбюджетных трансфертов, порядок и условия их перечисления в бюджет поселения;

значения показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов,

перечень объектов муниципального имущества, в отношении которых осуществляются полномочия в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности;

сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета поселения, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты, а также о достижении значений показателей результативности использования межбюджетных трансфертов и об исполнении графика выполнения мероприятий, предусмотренных соглашением;

порядок осуществления Администрацией Белокалитвинского района контроля за выполнением администрацией поселения обязательств, предусмотренных соглашением;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

условие о вступлении в силу соглашения;

обязательства администраций поселений по обеспечению возврата в доход бюджета Белокалитвинского района неиспользованных иных межбюджетных трансфертов в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации;

обязательства администраций поселений по обеспечению подписания актов выполненных работ и их представление Администрации, главому распорядителю средств бюджета Белокалитвинского района только после осуществления контроля по всем объектам и направлениям на соответствие фактическим объемам выполненных работ.

8. Для предоставления иных межбюджетных трансфертов Администрация поселения предоставляет в Администрацию Белокалитвинского района с использованием системы «Дело» заверенные копий следующих документов:

договоров (изменений к договорам) или муниципальных контрактов (изменений к муниципальным контрактам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

актов приемки-передачи (при поставке товаров);

актов выполненных работ (услуг), справок о стоимости работ (при выполнении работ, оказании услуг);

накладные и (или) счета на оплату и (или) счета-фактуры;

заявку на перечисление иного межбюджетного трансферта, подписанную главой администрации поселения;

иные документы.

9. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету поселения осуществляется Администрацией Белокалитвинского района только после проверки указанных в пункте 8 настоящего приложения копий документов на предмет обоснованности возникновения денежных обязательств.

10. Оценка эффективности использования межбюджетных трансфертов, предоставляемых в рамках муниципальной программы, осуществляется Администрацией Белокалитвинского района путем сравнения фактически достигнутых и плановых значений целевых показателей муниципальной программы.

11. Ответственность за достоверность представляемых в Администрацию в соответствии с настоящей Методикой сведений возлагается на Администрации поселений. Администрация поселения несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ростовской области и настоящей Методикой при невыполнении им условий.

### Приложение №3

### к муниципальной программе

### Белокалитвинского района

### «Развитие транспортной системы»

ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта

и ремонта находящихся в муниципальной собственности)

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы | Источники финансирования | Сметная стоимость в ценах соответствующих лет, тыс. рублей | объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | Х | всего | 3 856 256,3 | 154 144,9 | 1 563 192,3 | 2 138 919,1 | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | 3 817 693,1 | 152 603,3 | 1 547 560,2 | 2 117 529,6 | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1 375,0 | 637,6 | 0 | 737,4 | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет поселений | 37 188,2 | 904,0 | 15 632,1 | 20 652,1 | - | - | - |
| 1. Муниципальный проект «Развитие транспортной инфраструктуры Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Реконструкция объекта: «Мост (р. Северский Донец) по ул. Комарова», по адресу: «Ростовская область, р-н Белокалитвинский, г. Белая Калитва» | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района |  | всего | 3 628 375,0 | - | 1 563 192,3 | 2 065 182,7 | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | 3 592 090,8 | - | 1 547 560,2 | 2 044 530,6 | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | - | - | 0 | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет поселений | 36 284,2 | - | 15 632,1 | 20 652,1 | - | - | - |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 3. | Ремонт автомобильной дороги г.Белая Калитва-х.Поцелуев Ремонт автомобильной дороги р.п.Шолоховский – п.Горняцкий | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района |  | всего | 10 132,5 | 10 132,5 | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 10 031,1 | 10 031,1 | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 101,4 | 101,4 | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселений | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 73736,4 | - | - | 73736,4 | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | 72999,0 | - | - | 72999,0 | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 737,4 | - | - | 737,4 | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет поселений | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений Белокалитвинского района на мероприятия в сфере дорожно-транспортной деятельности из местного бюджета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Разработка проектной документации по объекту: «Реконструкция объекта: «Мост (р. Северский Донец) по ул. Комарова», по адресу: «Ростовская область, р-н Белокалитвинский, г.Белая Калитва» | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района |  | всего | 37 500,0 | 37 500,0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | 37 125,0 | 37 125,0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет поселений | 375,0 | 375,0 | - | - | - | - | - |
| 5. | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Макарова п. Синегорский Белокалитвинского района Ростовской области | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района | 61-1-1-2-063186-2023 от 19.10.2023 | всего | 53612,4 | 53612,4 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | 53076,2 | 53076,2 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 536,2 | 536,2 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 5. | Ремонт участка автомобильной дороги г.Белая Калитва ул. 3-я Линия, ремонт участка автомобильной дороги г.Белая Калитва ул.Пролетарская, ремонт участка автомобильной дороги г.Белая Калитва ул.Ветеранов, ремонт участка автомобильной дороги ул.Российская от д.58 до ул.Коммунистическая, д.23, ремонт участка автомобильной дороги г.Белая Калитва ул.Сельхозтехника, ремонт участка автомобильной дороги г.Белая Калитва ул.Копаева | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района |  | Всего | 52 900,0 | 52 900,0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 52 371,0 | 52 371,0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет поселений | 529,0 | 529,0 | - | - | - | - | - |

| Заместитель главы по организационной и кадровой работе: | Л.Г. Василенко |
| --- | --- |
| Проект вносит: Начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Проект подготовил: Главный специалист отдела строительства, промышленности, транспорта, связи | М.С.Кожанов Т.М.Кузнецова |