РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

___________ 2017 года                      № _____                     г. Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации в 2016 году

Программы социально-экономического развития

Белокалитвинского района на 2014-2016 годы

В соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 24 апреля 2014 года №228 «О Программе социально-экономического развития Белокалитвинского района на 2014-2016 годы», статьей 25 Устава муниципального образования «Белокалитвинский район»,

Собрание депутатов Белокалитвинского района

РЕШИЛО:

1. Утвердить отчет о реализации в 2016 году Программы социально-экономического развития Белокалитвинского района на 2014-2016 годы согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии Собрания депутатов Белокалитвинского района по экономической реформе, бюджету, налогам и муниципальной собственности А.И. Ткачева и первого заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению Д.Ю. Устименко.

Председатель Собрания депутатов –

глава Белокалитвинского района                                             С.В. Харченко

___ ____________ 2017 года

Приложение

к решению Собрания депутатов

Белокалитвинского района

от __    июля 2017 года №___

«Об утверждении отчета о

реализации в 2016 году

Программы социально-

экономического развития

Белокалитвинского района на

2014-2016 годы»

Отчет

о реализации в 2016 году Программы социально-экономического 
развития Белокалитвинского района на 2014–2016 годы

Реализация Программы социально-экономического развития Белокалитвинского района осуществляется в соответствии с целями и задачами Стратегии социально-экономического развития Белокалитвинского района на период до 2020 года.

В 2016 году за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников подлежали реализации 26 проектов Программы социально-экономического развития Белокалитвинского района на 2014–2016 годы (далее – Программа), реализовано 16 проектов Программы.

Перечень завершенных в 2016 году мероприятий приведен в приложении 1 к настоящему отчету.

Перечень не завершенных в 2016 году мероприятий приведен в приложении 2 к настоящему отчету.

Плановый объем финансирования за счет всех источников составил 1784,3 млн. рублей, в том числе за счет средств 
федерального бюджета – 237,5 млн. рублей, областного бюджета – 
456,3 млн. рублей, местного бюджета – 77,4 млн. рублей, внебюджетных источников – 1013,1 млн. рублей.

Фактический объем финансирования программных мероприятий
в 2016 году составил 2661,7 млн. рублей. Проекты Программы профинансированы на 149,2 процентов: за счет средств 
федерального бюджета – на 5,8 процентов, за счет средств областного бюджета – на 105,0 процентов, местного бюджета – на 81,5 процентов, внебюджетных источников – на 207,8 процентов.

Ресурсное обеспечение мероприятий Программы в 2016 году по источникам финансирования приведено в таблице 1.

Таблица 1

Ресурсное обеспечение мероприятий Программы в 2016 году 
по источникам финансирования

(млн. рублей)

| Источники финансирования | Предусмотрено Программой на весь период реализации | Предусмотрено Программой на 2016 год | Фактическое исполнение за 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего финансовых средств | 5110,5 | 1784,3 | 2661,7 |
| Федеральный бюджет | 421,8 | 237,5 | 13,9 |
| Областной бюджет | 1659,2 | 456,3 | 479,0 |
| Местный бюджет | 191,6 | 77,4 | 63,1 |
| Внебюджетные источники | 2837,9 | 1013,1 | 2105,7 |

Ресурсное обеспечение мероприятий Программы в 2016 году по источникам финансирования и направлениям развития экономики и социальной сферы приведено в таблице 2.

Таблица 2

Ресурсное обеспечение мероприятий Программы в 2016 году по источникам финансирования и 
направлениям развития экономики и социальной сферы

(млн. рублей)

| № п/п | Разделы | Количество проектов | Предусмотрено Программой на весь период реализации |  |  |  |  | Предусмотрено Программой на 2016 год |  |  |  |  | Фактическое исполнение за 2016 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | ВСЕГО: | 26 | 5110,5 | 421,8 | 1659,2 | 191,6 | 2837,9 | 1784,3 | 237,5 | 456,3 | 77,4 | 1013,1 | 2661,7 | 13,9 | 479,0 | 63,1 | 2105,7 |
| 1. | Промышленность | 5 | 2602,1 | - | - | - | 2602,1 | 958,8 | - | - | - | 958,8 | 2014,5 | - | - | - | 2014,5 |
| 2. | Сельское хозяйство | 4 | 232,7 | - | - | 0,6 | 232,1 | 53,2 | - | - | 0,2 | 53,0 | 87,2 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 86,2 |
| 3. | Транспортная инфраструктура | 4 | 217,2 | - | 159,7 | 57,5 | - | 118,2 | - | 88,9 | 29,3 | - | 58,0 | - | 40,6 | 17,4 | - |
| 4. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 | 346,3 | - | 323,7 | 22,6 | - | 163,5 | - | 153,6 | 9,9 | - | 107,1 | - | 97,9 | 9,2 | - |
| 5. | Культура | 2 | 65,5 | - | 61,8 | 3,7 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 20,9 | 13,6 | - | 2,3 | 5,0 |
| 6. | Здравоохранение | 1 | 36,8 | - | - | 36,8 | - | 22,8 | - | - | 22,8 | - | 21,1 | - | - | 21,1 | - |
| 7. | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района | 3 | 1191,0 | 415,4 | 734,1 | 41,5 | - | 466,5 | 237,5 | 213,8 | 15,2 | - | 330,0 | 0,0 | 319,0 | 11,0 | - |
| 8. | Туризм | 1 | 3,7 | - | - | - | 3,7 | 1,3 | - | - | 0,0 | 1,3 | 0,3 | - | - | 0,3 | 0,0 |
| 9. | Образование | 3 | 415,2 | 6,4 | 379,9 | 28,9 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 22,6 | - | 20,9 | 1,7 | - |

По разделу 1 «Развитие промышленности»:

В 2016 году осуществлялась реализация 5 проектов, из которых выполнено 4 проекта.

В создавшихся не простых экономических условиях в стране, объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций Белокалитвинского района за 2016 год составил 3765,9 млн. рублей, темп роста к 2015 году составил 153 % %. Из них капитальные вложения крупных и средних организаций – 3054,1 млн. рублей (147,9 %), малых – 153,6 млн. рублей (150,5 %) и капиталовложения в связи с неформальной экономической деятельностью в сумме 558,2 млн. рублей (186,2 %).

Крупнейшим реализованным инвестиционным проектом на территории Белокалитвинского района является проект Шахтоуправления «Садкинское» «Строительство обогатительной фабрики, горных выработок и приобретение оборудования» с объемом вложений 1455,4 млн. рублей (темп роста 157,8 % к уровню 2015 года).

Компания «Алунекст» осуществляла в 2016 году проект «Расширение производственных площадей» с объемом инвестиций 3,6 млн. рублей.

В 2016 году ООО «БК-Алпроф» в рамках модернизации производства направило средства на приобретение оборудования в сумме 8,5 млн. рублей.

На АО «Алюминий Металлург Рус» осуществлены проекты «Установка линии очистки поверхности плит» и «Установка линии отделки тонкого листа длиной до 7 м» общей стоимостью 90 млн. рублей, «Установка линии обработки тонкого листа длиной до 5 м», на реализацию которого в 2016 году направлено 100 млн. рублей. Всего в реконструкцию и модернизацию предприятия было инвестировано 547 млн. рублей.

Планируемый к завершению проект ООО «Южный литейный завод» в п. Горняцкий прекращен по решению собственника в связи с нестабильным курсом валют и ростом стоимости сырья, материалов и оборудования.

По разделу 2 «Развитие сельского хозяйства»:

В 2016 году реализовывалось 4 проекта, из которых выполнено 2 проекта.

Основное направление инвестирования в 2016 году в сельском хозяйстве - обновление машинно-тракторного парка и сельхозоборудования. Наиболее крупные капиталовложения произведены АО «Дружба» - на сумму 85,8 млн. рублей. Приобретены 2 трактора «Кировец», трактор Магнум 340, 2 комбайна Нью Холанд, 2 автомобиля и другая техника.

В 2016 году улучшили свои жилищные условия 1 молодая семья и 1 гражданин, проживающий на селе.

По разделу 3 «Развитие транспортной инфраструктуры»:

В 2016 году реализовывались и исполнены 2 проекта из 4-х.

В рамках проектов за счет средств бюджетов разных уровней были реализованы следующие мероприятия:

-капитальный ремонт подъездной дороги по ул. Кирова к МБДОО ДС «Теремок» в п. Сосны в размере 3,2 млн. рублей;

-капитальный ремонт автомобильной дороги х. Голубинка - х. Казьминка -18,2 млн. рублей;

-разработка ПСД и капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд от автомобильной дороги «пос. Углекаменный - х. Западный» к пос. Боярышниковый» – 11,7 млн. рублей;

- разработка ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Заводской в г.Белая Калитва – 2 млн. рублей.

По разделу 4 «Жилищно-коммунальное хозяйство»:

В 2016 году реализовывалось 3 проекта, из которых выполнено 2 проекта.

Реализованы следующие проекты:

реконструкция сетей водоснабжения п. Коксовый (освоено 104,1 млн. рублей);

развитие материальной базы в сфере обращения с ТБО, включая приобретение мусоровозов израсходовано 3 млн. рублей.

По разделу 5 «Культура»:

В 2015 году реализовывались 2 проекта, один из которых завершен.

На оснащение ДК п.Коксовый было направлено 5 млн. рублей из внебюджетных источников.

На строительство центра культурного развития в г. Белая Калитва, мкр. Заречный израсходовано 15,9 млн. рублей. Проект планируется завершить в 2017 году.

По разделу 6 «Здравоохранение»:

В 2016 году реализовывался 1 проект.

На капитальный ремонт стоматологической поликлиники израсходованы средства в сумме 21,1 млн. рублей.

По разделу 7 «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района»:

В 2016 году реализовывались 3 проекта.

На территории района продолжалось строительство многоквартирного и индивидуального жилья.

С начала 2016 года введено в эксплуатацию 18514 кв.м. жилых домов (темп роста 65%), из которых построенных и реконструированных силами индивидуальных застройщиков 14456 кв.м. (темп роста 76%) и 4058 кв.м. в трех многоквартирных 5-ти этажных домах в г.Белая Калитва.

В 2016 году в рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда переселено 100 семей. Жилые помещения по договору найма специализированного помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили 32 человека. В рамках мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей в Белокалитвинском районе» выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 2 молодым семьям.

По разделу 8 «Туризм»:

В 2016 году был реализован 1 проект. На обустройство объекта туристического показа Международного социально-этнического центра «Игорево поле» в х. Погорелов израсходовано 0,3 млн. рублей за счет средств местного бюджета.

По разделу 9 «Образование»:

В 2016 году реализовывались 3 проекта.

Проекты по строительству дошкольных образовательных организаций в г. Белая Калитва мкр. Заречный и мкр. Солнечный, в п. Коксовый планируется завершить в 2017 году.

В целом социально-экономическое развитие Белокалитвинского района по состоянию на 1 января 2017 года определялось следующими тенденциями. Объем промышленной продукции за 2016 год в денежном выражении составил – 18048,5 млн. рублей (темп роста - 120,2%).

В структуре промышленного производства территории наибольший удельный вес занимает продукция организаций обрабатывающей сферы производства (76,7%), из них основной объем производства приходится на организации металлургического производства и производства готовых металлических изделий (67,3%).

11 предприятий металлургии и металлообработки, с общим годовым объемом производства порядка 11 млрд. рублей и численностью работников более четырех тысяч человек, представляют важнейший сектор экономики нашей территории. Деятельность одного из крупнейших предприятий - АО «Алюминий Металлург Рус», специализирующегося на выпуске полуфабрикатов из алюминия и его сплавов, обуславливает лидирующие позиции цветной металлургии в промышленности района. Наши предприятия выпускают высококачественную продукцию по европейским стандартам, любой сложности и конфигурации, что подтверждает наличие соответствующих сертификатов, в том числе областного «Сделано на Дону». При этом, до 20% продукции направляется за пределы Российской Федерации.

Значительные запасы антрацита дают Белокалитвинскому району статус угледобывающего центра Восточного Донбасса. Эта отрасль занимает 22% в структуре экономики района. Добыча угля производится шахтой «Садкинская». По итогам 2016 года объем производства составил 1,4 млн. тонн или 2,7 млрд. рублей. Численность работающих на предприятии составляет 1271 человек.

По итогам года достигнуты следующие значения показателей развития района:

объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий - 5,5 млрд. рублей;

оборот розничной торговли составил - 9,2 млрд. рублей;

количество созданных рабочих мест – 519.

В Белокалитвинском районе функционируют 116 предприятий общественного питания на 5249 посадочных мест (на 4 предприятия больше, чем в 2015).

Фактический уровень среднемесячной начисленной заработной платы не достиг планового значения вследствие привлечения на обогатительную фабрику ООО «Шахтоуправление «Садкинское» работников с невысокой квалификацией и более низкой заработной платой (снижение показателя на 3,2%).

Сокращение числа малых предприятий, связанных с деятельностью по операциям с недвижимым имуществом и по виду деятельности «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» повлияло на снижение роста оборота малых предприятий.

Показатели реализации Программы указаны в таблице 3.

Таблица 3

Показатели реализации Программы

| Наименование показателя | Единица измерения | 2016 год (план) | 2016 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.Объем промышленной продукции | млн. рублей | 15057,1 | 18048,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процент | 103,3 | 124,7 |
| 3. Среднемесячная начисленная заработная плата | рублей | 22107,1 | 21501,4 |
| 4. Рост оборота малых (с учетом микропредприятий) предприятий Белокалитвинского района | млн. рублей | 11064,6 | 6920,6 |
| 5. Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя района (за исключением бюджетных средств) | рублей | 2050,0 | 3427,9 |
| 6. Ввод в эксплуатацию жилых домов на территории Белокалитвинского района | тыс. кв.м. | 34,8 | 18,5 |
| 7. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания | процент | 98,3 | 100 |
| 8.Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ростовской области | процент | 100 | 100 |
| 9. Материнская смертность на 100 тыс. родившихся живыми | человек | 0 | 0 |
| 10. Уровень регистрируемой безработицы | процент | 0,9 | 0,9 |
| 11. Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | процент | 58,9 | 64,5 |
| 12. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 31,5 | 34,9 |
| 13. Количество прибывающих в район туристов | тыс. человек | 16,1 | 16,5 |

Председатель Собрания депутатов –

глава Белокалитвинского района                                             С.В. Харченко

Приложение 1

к отчету о реализации в 2016 году Программы социально-экономического развития Белокалитвинского района 
на 2014–2016 годы

Перечень завершенных в 2016 году мероприятий

- Строительство обогатительной фабрики, горных выработок и приобретение оборудования ООО «Шахтоуправление «Садкинское».

- Реконструкция и модернизация предприятия АО «Алюминий Металлург Рус».

- Расширение производственных площадей ООО «Алунекст».

- Модернизация предприятия ООО «БК-Алпроф».

- Приобретение сельскохозяйственной техники - АО «Дружба».

- Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности.

- Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

- Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

- Реконструкция сетей водоснабжения п.Коксовый.

- Развитие материальной базы в сфере обращения с ТБО, включая приобретение мусоровозов.

- Капитальный ремонт учреждений культуры (ДК п.Коксовый).

- Капитальный ремонт стоматологической поликлиники.

- Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу.

- Обеспечение жильем молодых семей.

- Обеспечение жилыми помещениями по договору найма специализированного помещения детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- Обустройство объекта туристического показа Международного социально - этнического центра «Игорево поле» в х. Погорелов.

Председатель Собрания депутатов –

глава Белокалитвинского района                                             С.В. Харченко

Приложение 2

к отчету о реализации в 2016 году Программы социально-экономического развития Белокалитвинского района 
на 2014–2016 годы

Перечень не завершенных в 2016 году мероприятий

- Создание предприятия по переработке вторичного алюминия ООО «Южный литейный завод».

- Приобретение сельскохозяйственной техники ООО «Березовка».

3. Приобретение сельскохозяйственной техники ООО «Велес».

4. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

6. Развитие материальной базы в сфере обращения с ТБО, включая приобретение бункеров-накопителей для сбора ТБО.

7. Разработка ПСД, строительство Центра культурного развития в г. Белая Калитва, мкр. Заречный.

8. Строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Белая Калитва мкр. Заречный.

9. Строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест в п. Коксовый.

10. Строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест в г. Белая Калитва мкр. Солнечный.

Председатель Собрания депутатов –

глава Белокалитвинского района                                             С.В. Харченко

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к отчету о реализации в 2016 году Программы социально-экономического развития Белокалитвинского района на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация в 2016 году мероприятий Программы социально-экономического развития Белокалитвинского района на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Всего запланировано на 2016 год | Фактическое финансирование в 2016 году | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  | Запланировано на 2016 год | Фактическое финансирование в 2016 году | Запланировано на 2016 год |  | Фактическое финансирование в 2016 году | Запланировано на 2016 год | Фактическое финансирование в 2016 году | Запланировано на 2016 год | Фактическое финансирование в 2016 году |
| 1. | Развитие промышленности | 958,8 | 2014,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 958,8 | 2014,5 |
| 1.1. | ООО "Шахтоуправление "Садкинское" Проект: Строительство обогатительной фабрики, горных выработок и приобретение оборудования | 577,8 | 1455,4 |  |  |  |  |  |  |  | 577,8 | 1455,4 |
| 1.2. | АО "Алюминий Металлург Рус" Проект: Реконструкция и модернизация предприятия | 189,0 | 547,0 |  |  |  |  |  |  |  | 189,0 | 547,0 |
| 1.3. | ООО "Алунекст" Проект: Расширение производственных площадей | 10,0 | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 3,6 |
| 1.4. | ООО "БК-Алпроф" Проект: Модернизация производства | 0,0 | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 8,5 |
| 1.5. | ООО "Южный литейный завод" Проект: Создание предприятия по переработке вторичного алюминия | 182,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 182,0 | 0,0 |
| 2. | Развитие сельского хозяйства | 53,2 | 87,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |  | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 53,0 | 86,2 |
| 2.1. | ООО "Березовка" Проект: Приобретение сельскохозяйственной техники | 5,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 | 0,0 |
| 2.2. | АО "Дружба" Проект: Приобретение сельскохозяйственной техники | 40,0 | 85,8 |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 | 85,8 |
| 2.3. | ООО "Велес" Проект: Приобретение сельскохозяйственной техники | 1,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 0,0 |
| 2.4. | Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности | 6,7 | 1,4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |  | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 6,5 | 0,4 |
| 3. | Развитие транспортной инфраструктуры | 118,2 | 58,0 | 0,0 | 0,0 | 88,9 |  | 40,6 | 29,3 | 17,4 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 17,2 | 32,1 |  |  | 16,2 |  | 30,1 | 1,0 | 2,0 |  |  |
| 3.2. | Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 38,7 | 25,9 |  |  | 10,4 |  | 10,5 | 28,3 | 15,4 |  |  |
| 3.3. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооруженийна них | 62,3 | 0,0 |  |  | 62,3 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.4. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 3,9 | 0,0 |  |  |  |  |  | 3,9 | 0,0 |  |  |
| 4. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 163,5 | 107,1 | 0,0 | 0,0 | 153,6 |  | 97,9 | 9,9 | 9,2 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Реконструкция сетей водоснабжения п.Коксовый | 156,0 | 104,1 |  |  | 146,6 |  | 97,9 | 9,4 | 6,2 |  |  |
| 4.2. | Развитие материальной базы в сфере обращения с ТБО, включая приобретение мусоровозов | 7,0 | 3,0 |  |  | 6,6 |  | 0,0 | 0,4 | 3,0 |  |  |
| 4.3. | Развитие материальной базы в сфере обращения с ТБО, включая приобретение бункеров-накопителей для сбора ТБО | 0,5 | 0,0 |  |  | 0,4 |  | 0,0 | 0,1 | 0,0 |  |  |
| 5. | Культура | 0,0 | 20,9 | 0,0 | 13,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 5,0 |
| 5.1. | Капитальный ремонт учреждений культуры (ДК п.Коксовый) | 0,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 5,0 |
| 5.2. | Разработка ПСД , строительство центра культурного развития в г. Белая Калитва, мкр. Заречный | 0,0 | 15,9 | 0,0 | 13,6 |  |  |  | 0,0 | 2,3 |  |  |
| 6. | Здравоохранение | 22,8 | 21,1 |  |  |  |  |  | 22,8 | 21,1 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1. | Капитальный ремонт стоматологической поликлиники | 22,8 | 21,1 |  |  |  |  |  | 22,8 | 21,1 |  |  |
| 7. | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района | 466,5 | 330,0 | 237,5 | 0,0 | 213,8 |  | 319,0 | 15,2 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1. | Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу | 452,6 | 299,5 | 237,5 | 0,0 | 200,0 |  | 288,6 | 15,1 | 10,9 |  |  |
| 7.2. | Обеспечение жильем молодых семей | 2,3 | 2,2 |  |  | 2,2 |  | 2,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |
| 7.3. | Обеспечение жилыми помещениями по договору найма специализированного помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 11,6 | 28,3 |  |  | 11,6 |  | 28,3 |  |  |  |  |
| 8. | Туризм | 1,3 | 0,3 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,3 | 1,3 | 0,0 |
| 8.1. | Обустройство объекта туристического показа Международного социально-этнического центра "Игорево поле" в х. Погорелов | 1,3 | 0,3 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,3 | 1,3 | 0,0 |
| 9. | Образование | 0,0 | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 20,9 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
| 9.1. | Строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Белая Калитва, мкр. Заречный | 0,0 | 11,1 |  |  | 0,0 |  | 10,3 | 0,0 | 0,8 |  |  |
| 9.2. | Строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест в п. Коксовый Белокалитвинского района | 0,0 | 5,3 |  |  | 0 |  | 4,9 | 0,0 | 0,4 |  |  |
| 9.3. | Строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест в г. Белая Калитва, мкр. Солнечный | 0,0 | 6,2 |  |  | 0 |  | 5,7 | 0,0 | 0,5 |  |  |
|  | Итого: | 1784,3 | 2661,7 | 237,5 | 13,9 | 456,3 |  | 479,0 | 77,4 | 63,1 | 1013,1 | 2105,7 |

Председатель Собрания депутатов –

глава Белокалитвинского района                                                                             С.В. Харченко