РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___.___.2026 № ______

г. Белая Калитва

О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 05.12.2018 № 2083

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 08.07.2024 № 960 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством и обеспечения реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» Администрация Белокалитвинского района постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Белокалитвинского района от 05.12.2018 № 2083 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» (далее по тексту – Программа) изменения, изложив приложение №1 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026, после его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Белокалитвинского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по строительству, промышленности, транспорту, связи Голубова В.Г.

Глава Администрации

Белокалитвинского района		Личная подпись		 О.А. Мельникова

Проект разработал:

Начальник службы реализации

жилищных программ							Р.Р. Гусейнов

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от __.__.2026 № _____

Приложение №1

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 05.12.2018 № 2083

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Белокалитвинского района

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Белокалитвинского района

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района»

Муниципальная программа Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» (далее - муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в жилищной сфере.

Реализация права граждан на жилище, обеспечение достойных и доступных условий проживания - одна из фундаментальных задач правового государства.

Выполнение национальной цели по созданию комфортной и безопасной среды для жизни населения обеспечивает градостроительная политика, направленная на создание условия для комплексного обновления населенных пунктов и повышения качества жизни граждан.

Одними из наиболее важных социальных проблем остаются проблемы обеспечения жильем категорий граждан, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской области, а также оказания гражданам государственной поддержки при приобретении (строительстве) жилья.

В 2024 году в Белокалитвинском районе жилищные условия улучшили 169 семей.

Одним из направлений улучшения жилищных условий граждан является ликвидация аварийного жилищного фонда. Количество аварийных домов в Белокалитвинском районе составляет 100 домов.

В период с 2019 по 2024 год включительно расселено 42,0 тыс. кв. метров, переселено 903 семьи. Аварийный фонд площадью 31,2 тыс. кв. метров, в котором проживает 642 семьи, предстоит расселить. Перечень многоквартирных домов на территории Белокалитвинского района, признанных аварийными и подлежащими сносу после 01.01.2017, приведен в приложении №1 к муниципальной программе.

Основным фактором, препятствующим устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда, является ежегодный прирост и, соответственно, накопление жилищного фонда, который признается аварийным по итогам его обследования.

2. Описание приоритетов и целей

муниципальной программы Белокалитвинского района

в сфере реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы направлены на обеспечение населения Белокалитвинского района жилыми помещениями в рамках реализации приоритетных направлений государственной жилищной политики: обеспечения доступности жилья для всех категорий граждан, а также соответствия объема комфортности жилищного фонда потребностям населения.

Цель муниципальной программы – улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 630 семей.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Белокалитвинского района на период до 2030 года, утвержденной решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 27.12.2018 № 283, цели и задачи по развитию жилищной сферы включают:

полное расселение и ликвидация аварийного многоквартирного жилищного фонда, подлежащего отселению до 2030 года;

улучшение жилищных условий семей.

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и от 21.07.2020 № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", а также региональными проектами "Жилье (Ростовская область)", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ростовская область)" и "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, снос аварийного фонда».

3. Сведения о взаимосвязи

со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы

Для достижения целей муниципальной программы поставлены следующие задачи:

1. Сокращение жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, расселение ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ. Решение задачи предполагает переселение семей, проживающих в фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, и снос домов, расселение которых завершено в полном объеме и земельные участки, под которыми имеют перспективы использования.

2. Обеспечение жильем льготных категорий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях: детей-сирот, молодых и многодетных семей.

В рамках муниципальной программы предусмотрено участие муниципальных образований Белокалитвинского района и привлечение средств местных бюджетов.

Порядок предоставления и распределения субсидий из местного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления, приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

II. Паспорт

муниципальной программы Белокалитвинского района

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы | - | Голубов Владимир Григорьевич, заместитель главы Администрации Белокалитвинского района |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Служба реализации жилищных программ Администрации Белокалитвинского района (Гусейнов Рамил Рахилович, начальник службы реализации жилищных программ) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | - | этап I: 2019 - 2024 годы; этап II: 2025 - 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | - | улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 630 семей |
| 1.5. | Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | - | 4 339 883,9 тыс. рублей: этап I: 2 575 925,9 тыс. рублей; этап II: 1 763 958,0 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | - | национальная цель: комфортная и безопасная среда для жизни; государственная программа Ростовской области: государственная программа Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», утвержденная Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642 |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с национальными целями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год (справочно) |  |  |  |
| 1. Цель муниципальной программы «Улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 630 семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ОМСУ | возрастание | семей | статистический | 97 | 2023 год | 164 | 335 | 389 | 505 | 630 | государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"; Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" | Служба реализации жилищных программ Администрации Белокалитвинского района | улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. метров в год |
| 1.2. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | ОМСУ | возрастание | процент | статистический | 30,18 | 2023 год | 30,30 | 30,8 | 30,5 | 31,0 | 33,0 |  | Служба реализации жилищных программ Администрации Белокалитвинского района | улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. метров в год |

### Примечание.

### Используемые сокращения:

### ОМСУ - показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

### ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п |  | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальные проекты |  |  |  |  |  |
| 1.1. Муниципальный проект «Жилье» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» |  |  |  |  |  |
| Куратор – Голубов Владимир Григорьевич, заместитель главы Администрации Белокалитвинского района. Ответственный за реализацию: служба реализации жилищных программ Администрации Белокалитвинского района. Срок реализации: 2025 год |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Сокращен жилищный фонд, признанный аварийным и подлежащим сносу или реконструкции |  | обеспечены безопасные условия проживания граждан, проживающих в аварийном фонде | количество семей, улучшивших жилищные условия |
| 2. Иные муниципальные проекты |  |  |  |  |  |
| 2.1. Иной муниципальный проект «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, снос аварийного фонда в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |
| Куратор – Голубов Владимир Григорьевич, заместитель главы Администрации Белокалитвинского района. Ответственный за реализацию: служба реализации жилищных программ Администрации Белокалитвинского района. Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Сокращен жилищный фонд, признанный аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, расселен ветхий фонд, пострадавший от ведения горных работ |  |  | обеспечены безопасные условия проживания граждан, проживающих в аварийном фонде; вовлечены в оборот земельные участки | количество семей, улучшивших жилищные условия |
| 3. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |
| 3.1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: служба реализации жилищных программ Администрации Белокалитвинского района Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Обеспечены жильем льготные категории граждан, признанные нуждающимися в жилых помещениях |  |  | предоставлены меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий | количество семей, улучшивших жилищные условия; доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях |

4. Объемы финансового обеспечения

муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1. | Муниципальная программа Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» (всего), в том числе: | 662 514,9 | 683 646,6 | 207 274,1 | 210 522,4 | 1 763 958,0 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 660 067,2 | 666 840,7 | 206 348,2 | 210 522,4 | 1 743 778,5 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 639 778,4 | 656 554,9 | 198 874,1 | 198 874,1 | 1 694 081,5 |
|  | федерального бюджета | 155 939,6 | 8 326,8 | 8 364,3 | 8 364,3 | 180 995,0 |
|  | фонда развития территорий | 12 188,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 188,2 |
|  | областного бюджета | 471 650,6 | 648 228,1 | 190 509,8 | 190 509,8 | 1 500 898,3 |
|  | консолидированные бюджеты поселений | 2 447,7 | 16 805,9 | 925,9 | 0,0 | 20 179,5 |
| 2. | Муниципальный проект «Жилье» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», в том числе: | 12 188,2 | - | - | - | 12 188,2 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 12 188,2 | - | - | - | 12 188,2 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 12 188,2 | - | - | - | 12 188,2 |
|  | фонда развития территорий | 12 188,2 | - | - | - | 12 188,2 |
| 3. | Иной муниципальный проект «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, снос аварийного фонда в Белокалитвинском районе», в том числе: | 541 824,8 | 607 824,2 | 125 421,4 | 128 284,2 | 1 403 354,6 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 539 377,1 | 591 018,3 | 124 495,5 | 128 284,2 | 1 383 175,1 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 519 888,6 | 582 953,1 | 118 021,4 | 118 021,4 | 1 338 884,5 |
|  | федерального бюджета | 148 352,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148 352,2 |
|  | областного бюджета | 371 536,4 | 582 953,1 | 118 021,4 | 118 021,4 | 1 190 532,3 |
|  | консолидированные бюджеты поселений | 2 447,7 | 16 805,9 | 925,9 | 0,0 | 20 179,5 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Белокалитвинском районе», в том числе: | 108 501,9 | 75 822,4 | 81 852,7 | 82 238,2 | 348 415,2 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 108 501,9 | 75 822,4 | 81 852,7 | 82 238,2 | 348 415,2 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 107 701,6 | 73 601,8 | 80 852,7 | 80 852,7 | 343 008,8 |
|  | федерального бюджета | 7 587,4 | 8 326,8 | 8 364,3 | 8 364,3 | 32 642,8 |
|  | областного бюджета | 100 114,2 | 65 275,0 | 72 488,4 | 72 488,4 | 310 366,0 |

III. Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Белокалитвинском районе»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Белокалитвинском районе» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | служба реализации жилищных программ Администрации Белокалитвинского района (Гусейнов Рамил Рахилович, начальник службы реализации жилищных программ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Белокалитвинского района | - | муниципальная программа Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 |  |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечены жильем льготные категории граждан, признанные нуждающимися в жилых помещениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество жилых помещений, приобретенных для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет финансирования текущего года | возрастающий | КПМ | человек | 47 | 2023 | 32 | 15 | 17 | 17 | 33 «*» | служба реализации жилищных программ Администрации Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Количество молодых семей, обеспеченных жильем | возрастающий | КПМ | семей | 3 | 2023 | 7 | 4 | 5 | 38 | 5 | служба реализации жилищных программ Администрации Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |

<*> Значение показателя в 2030 году рассчитано на основании среднего количества граждан, включенных в списки детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем в 2022, 2023, 2024 годах

Примечание.

Используемые сокращения:

КПМ - комплекс процессных мероприятий;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. План достижения показателей

комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечены жильем льготные категории граждан, признанные нуждающимися в жилых помещениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество жилых помещений, приобретенных для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет финансирования текущего года | КПМ | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 1.2. | Количество молодых семей, обеспеченных жильем | МКПМ | семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |

Примечание.

Используемые сокращения:

КПМ - комплекс процессных мероприятий;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечены жильем льготные категории граждан, признанные нуждающимися в жилых помещениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечены жильем молодые семьи | социальное обеспечение и иные выплаты населению | улучшены жилищные условия молодых семей путем выдачи свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | семей | 3 | 2023 | 7 | 4 | 5 | 38 |
| 1.2. | Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | оказание услуг (выполнение работ) | решена жилищная проблема детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | человек | 47 | 2023 | 32 | 15 | 17 | 17 |

5. Объемы финансового обеспечения

комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Белокалитвинском районе» (всего), в том числе: | Х | 108 501,9 | 75 822,4 | 81 852,7 | 82 238,2 | 348 415,2 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | Х | 108 501,9 | 75 822,4 | 81 852,7 | 82 238,2 | 348 415,2 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | Х | 107 701,6 | 73 601,8 | 80 852,7 | 80 852,7 | 343 008,8 |
|  | федерального бюджета | Х | 7 587,4 | 8 326,8 | 8 364,3 | 8 364,3 | 32 642,8 |
|  | областного бюджета | Х | 100 114,2 | 65 275,0 | 72 488,4 | 72 488,4 | 310 366,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 "Обеспечены жильем молодые семьи" (всего), в том числе: | Х | 15 390,4 | 18 115,6 | 16 932,6 | 17 318,1 | 67 756,7 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 902 10 04 06 4 01 L4970 322 | 15 390,4 | 18 115,6 | 16 932,6 | 17 318,1 | 67 756,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | Х | 14 590,1 | 15 895,0 | 15 932,6 | 15 932,6 | 62 350,3 |
|  | федерального бюджета | Х | 7 587,4 | 8 326,8 | 8 364,3 | 8 364,3 | 32 642,8 |
|  | областного бюджета | Х | 7 002,7 | 7 568,2 | 7 568,3 | 7 568,3 | 29 707,5 |
| 3. | Мероприятие (результат) 2 "Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (всего), в том числе: | Х | 93 111,5 | 57 706,8 | 64 920,1 | 64 920,1 | 280 658,5 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 902 10 04 06 4 01 Д0820 412 | 89 504,8 | 57 706,8 | 64 920,1 | 64 920,1 | 277 051,8 |
|  |  | 902 10 04 06 4 01 Д0820 322 | 3 606,7 | - | - |  | 3 606,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | Х | 93 111,5 | 57 706,8 | 64 920,1 | 64 920,1 | 280 658,5 |
|  | областного бюджета | Х | 93 111,5 | 57 706,8 | 64 920,1 | 64 920,1 | 280 658,5 |

6. План реализации

комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечены жильем льготные категории граждан, признанные нуждающимися в жилых помещениях» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. "Обеспечены жильем молодые семьи" | Х | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. Заключение соглашения о предоставлении субсидии с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | 1 февраля 2025 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | Соглашение | государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. Вручение молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | 3 июня 2025 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | справка | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. Перечисление средств субсидий на счета молодых семей | 1 декабря 2025 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. Заключение соглашения о предоставлении субсидии с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | 1 февраля 2026 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | Соглашение | государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.6. | Контрольная точка 1.1.5. Вручение молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | 3 июня 2026 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | справка | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 1.1.6. Перечисление средств субсидий на счета молодых семей | 1 декабря 2026 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.1.7. Заключение соглашения о предоставлении субсидии с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | 1 февраля 2027 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | Соглашение | государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.9. | Контрольная точка 1.1.8. Вручение молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | 3 июня 2027 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | справка | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.1.9. Перечисление средств субсидий на счета молодых семей | 1 декабря 2027 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.11. | Контрольная точка 1.1.10. Заключение соглашения о предоставлении субсидии с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | 1 февраля 2028 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | Соглашение | государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.12. | Контрольная точка 1.1.11. Вручение молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | 3 июня 2028 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | справка | информационная система отсутствует |
| 1.13. | Контрольная точка 1.1.12. Перечисление средств субсидий на счета молодых семей | 1 декабря 2028 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.14. | Мероприятие (результат) 1.2. " Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей " | Х | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | Х | Х |
| 1.15. | Контрольная точка 1.2.1. Заключение соглашения о предоставлении субвенций из областного бюджета с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | 15 февраля 2025 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | соглашение | информационная система отсутствует |
| 1.16. | Контрольная точка 1.2.2. Приобретение жилых помещений | 1 декабря 2025 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.17. | Контрольная точка 1.2.3. Заключение соглашения о предоставлении субвенций из областного бюджета с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | 15 февраля 2026 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | соглашение | информационная система отсутствует |
| 1.18. | Контрольная точка 1.2.4. Приобретение жилых помещений | 1 декабря 2026 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.19. | Контрольная точка 1.2.5. Заключение соглашения о предоставлении субвенций из областного бюджета с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | 15 февраля 2027 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | соглашение | информационная система отсутствует |
| 1.20. | Контрольная точка 1.2.6. Приобретение жилых помещений | 1 декабря 2027 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.21. | Контрольная точка 1.2.7. Заключение соглашения о предоставлении субвенций из областного бюджета с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | 15 февраля 2028 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | соглашение | информационная система отсутствует |
| 1.22. | Контрольная точка 1.2.8. Приобретение жилых помещений | 1 декабря 2028 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | отчет | информационная система отсутствует |

Приложение №1

к муниципальной программе

Белокалитвинского района

«Обеспечение доступным и комфортным

жильем населения Белокалитвинского района»

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов на территории Белокалитвинского района,

признанных аварийными и подлежащими сносу после 01.01.2017

| № п/п | Адрес дома | Дата признания аварийным | Плановый год отселения | Особые отметки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Горняцкий, пер. Космодемьянской, д. 10 | 16.11.2017 | 2023 | грозит обрушением |
| 2 | п. Горняцкий, ул. Берегового, д. 2 | 15.12.2017 | 2023 | грозит обрушением |
| 3 | п. Коксовый, ул. Коммунистическая, д. 5 | 28.03.2018 | 2023 | грозит обрушением |
| 4 | п. Коксовый, ул. Котовского, д. 12 | 10.04.2017 | 2023 | грозит обрушением |
| 5 | п. Коксовый, ул. Стаханова, д. 9 | 20.12.2018 | 2023 | грозит обрушением |
| 6 | п. Русичи, ул. Новая, д. 1 | 31.12.2019 | 2023 | грозит обрушением |
| 7 | п. Русичи, ул. Новая, д. 6 | 31.12.2019 | 2023 | грозит обрушением |
| 8 | п. Русичи, ул. Новая, д. 9 | 24.09.2019 | 2023 | грозит обрушением |
| 9 | п. Русичи, ул. Урицкого, д. 2 | 22.12.2017 | 2023 | грозит обрушением |
| 10 | п. Русичи, ул. Чернышевского, д. 9 | 30.08.2019 | 2023 | грозит обрушением |
| 11 | п. Русичи, ул. Шахтная, д. 10 | 23.12.2019 | 2023 | грозит обрушением |
| 12 | п. Русичи, ул. Шахтная, д. 12 | 23.12.2019 | 2023 | грозит обрушением |
| 13 | п. Русичи, ул. Шахтная, д. 5 | 23.12.2019 | 2023 | грозит обрушением |
| 14 | п. Русичи, ул. Шахтная, д. 7 | 23.12.2019 | 2023 | грозит обрушением |
| 15 | п. Русичи, ул. Шахтная, д. 9 | 25.10.2017 | 2023 | грозит обрушением |
| 16 | п. Горняцкий, ул. Строительная, д. 28 | 17.12.2020 | 2024 | грозит обрушением |
| 17 | п. Горняцкий, ул. Циолковского, д. 27 | 09.12.2020 | 2024 | грозит обрушением |
| 18 | п. Коксовый, ул. Стаханова, д. 10 | 25.10.2017 | 2024 | грозит обрушением |
| 19 | п. Синегорский, ул. Индустриальная, д. 33 | 30.03.2020 | 2024 | грозит обрушением |
| 20 | п. Углекаменный, ул. Дорожная, д. 7 | 07.05.2020 | 2024 | грозит обрушением |
| 21 | п. Ясногорка, ул. Стаханова, д. 3 | 30.03.2020 | 2024 | грозит обрушением |
| 22 | п. Ясногорка, ул. Строителей, д. 8 | 30.03.2020 | 2024 | грозит обрушением |
| 23 | п. Ясногорка, ул. Шоссейная, д. 12 | 07.02.2019 | 2024 | грозит обрушением |
| 24 | х. Дядин, ул. Стаханова, д. 51а | 04.02.2019 | 2024 | грозит обрушением |
| 25 | п. Горняцкий, пер. Чайкиной, д. 21 | 17.11.2022 | 2024 | грозит обрушением |
| 26 | п. Горняцкий, ул. Дзержинского, д. 18 | 18.12.2020 | 2024 | грозит обрушением |
| 27 | п. Горняцкий, ул. Дзержинского, д. 16 | 31.03.2021 | 2024 | грозит обрушением |
| 28 | п. Горняцкий, ул. М.Горького, д. 11 | 19.07.2022 | 2024 | грозит обрушением |
| 29 | п. Горняцкий, ул. Фрунзе, д. 20 | 31.03.2021 | 2024 | грозит обрушением |
| 30 | п. Горняцкий, ул. Центральная, д. 18 | 31.03.2021 | 2024 | грозит обрушением |
| 31 | п. Горняцкий, ул. Циолковского, д. 2 | 29.03.2021 | 2024 | грозит обрушением |
| 32 | п. Горняцкий, ул. Дзержинского, д. 28 | 07.11.2017 | 2024 | грозит обрушением |
| 33 | г. Белая Калитва, ул. Московская, д. 3 | 16.01.2018 | 2024 | грозит обрушением |
| 34 | п. Горняцкий, ул. М.Горького, д. 49 | 29.03.2021 | 2024 | Решение суда |
| 35 | п. Коксовый, ул. Октябрьская, д. 30 | 26.04.2023 | 2024 | Решение суда |
| 36 | п. Коксовый, ул. Отечественная, д. 10 | 13.08.2021 | 2024 | грозит обрушением |
| 37 | п. Углекаменный, ул. Новая, д. 8 | 20.12.2018 | 2025 | грозит обрушением |
| 38 | п. Горняцкий, пер. Молодежный, д. 8 | 20.01.2020 | 2025 | грозит обрушением |
| 39 | п. Горняцкий, пер. Южный, д. 2 | 03.05.2017 | 2025 | грозит обрушением |
| 40 | п. Горняцкий, ул. Мира, д. 7 | 15.02.2017 | 2025 | грозит обрушением |
| 41 | п. Горняцкий, ул. Фрунзе, д. 14 | 30.08.2018 | 2025 | грозит обрушением |
| 42 | п. Ясногорка, ул. Дежнева, д. 6 | 01.06.2021 | 2025 | грозит обрушением |
| 43 | п. Углекаменный, ул. К.Маркса, д. 6 | 01.06.2021 | 2025 | грозит обрушением |
| 44 | п. Углекаменный, ул. Севастопольская, д. 15 | 16.09.2021 | 2025 | грозит обрушением |
| 45 | рп. Шолоховский, ул. Маяковского, д. 15 | 02.09.2021 | 2025 | грозит обрушением |
| 46 | п. Горняцкий, ул. Дзержинского, д. 20 | 08.08.2019 | 2025 | грозит обрушением |
| 47 | п. Горняцкий, ул. Строительная, д. 22 | 16.01.2018 | 2025 | грозит обрушением |
| 48 | п. Горняцкий, пер. Комсомольский, д. 3 | 30.08.2018 | 2025 | грозит обрушением |
| 49 | п. Горняцкий, ул. Строительная, д. 26 | 31.03.2021 | 2025 | грозит обрушением |
| 50 | п. Горняцкий, ул. Театральная, д. 17 | 18.12.2020 | 2025 | грозит обрушением |
| 51 | п. Горняцкий, ул. Дзержинского, д. 22 | 19.08.2021 | 2026 | грозит обрушением |
| 52 | п. Синегорский, ул. Индустриальная, д. 35 | 19.09.2022 | 2026 | грозит обрушением |
| 53 | п. Углекаменный, ул. Терпигорьева, д. 12 | 21.06.2022 | 2026 | грозит обрушением |
| 54 | п. Горняцкий, ул. Театральная, д. 23 | 20.10.2023 | 2026 | грозит обрушением |
| 55 | п. Ясногорка, ул. Мусоргского, д. 10 | 16.11.2023 | 2026 | грозит обрушением |
| 56 | г. Белая Калитва, ул. Светлая, д. 5 | 25.01.2024 | 2026 | грозит обрушением |
| 57 | п. Коксовый, ул. Тургенева, д. 33 | 16.11.2022 | 2026 | грозит обрушением |
| 58 | п. Коксовый, ул. Социалистическая, д. 11 | 03.10.2024 | 2026 | грозит обрушением |
| 59 | п. Горняцкий, ул. Аварийная, д. 9 | 05.05.2017 | 2027 |  |
| 60 | п. Горняцкий, пер. Кольцевой, д. 4 | 16.01.2018 | 2027 |  |
| 61 | п. Коксовый, ул. Дзержинского, д. 20 | 06.03.2017 | 2027 |  |
| 62 | п. Русичи, ул. Чернышевского, д. 11 | 06.03.2017 | 2027 |  |
| 63 | ст. Богураево, ул. Путейная, д. 23 | 17.02.2017 | 2027 |  |
| 64 | рп. Шолоховский, ул. 40 лет Октября, д. 6 | 01.12.2017 | 2027 |  |
| 65 | п. Горняцкий, пер. Космодемьянской, д. 6 | 16.01.2018 | 2027 |  |
| 66 | п. Горняцкий, ул. Радищева, д. 9 | 22.01.2019 | 2027 |  |
| 67 | рп. Шолоховский, ул. Пушкина, д. 33 | 20.02.2019 | 2027 |  |
| 68 | х. Крутинский, ул. Центральная, д. 32 | 03.04.2020 | 2027 |  |
| 69 | п. Горняцкий, ул. Театральная, д. 40 | 19.08.2021 | 2028 |  |
| 70 | п. Горняцкий, ул. Центральная, д. 16 | 31.03.2021 | 2028 |  |
| 71 | п. Русичи, ул. Чернышевского, д. 13 | 13.08.2021 | 2028 |  |
| 72 | п. Ясногорка, ул. Стаханова, д. 6 | 11.01.2021 | 2028 |  |
| 73 | ст. Грачи, ул. Железнодорожная, д. 13 | 15.07.2021 | 2028 |  |
| 74 | п. Горняцкий, пер. Пионерский, д. 5 | 08.11.2021 | 2029 |  |
| 75 | п. Горняцкий, ул. Дзержинского, д. 6 | 08.11.2021 | 2029 |  |
| 76 | п. Горняцкий, ул. Путевая, д. 13 | 08.11.2021 | 2029 |  |
| 77 | п. Русичи, ул. Новая, д. 14 | 08.11.2021 | 2029 |  |
| 78 | п. Русичи, ул. Шахтная, д. 1 | 20.12.2021 | 2029 |  |
| 79 | п. Ясногорка, ул. Чапаева, д. 10 | 24.12.2021 | 2029 |  |
| 80 | п. Горняцкий, ул. Центральная, д. 10 | 01.04.2022 | 2030 |  |
| 81 | п. Коксовый, ул. Дзержинского, д. 17 | 03.06.2022 | 2030 |  |
| 82 | п. Коксовый, ул. Куйбышева, д. 5 | 03.06.2022 | 2030 |  |
| 83 | п. Коксовый, ул. Тургенева, д. 24 | 03.06.2022 | 2030 |  |
| 84 | п. Синегорский, ул. Краснодонецкий Совхоз, д. 6 | 21.06.2022 | 2030 |  |
| 85 | рп. Шолоховский, ул. 40 лет Октября, д. 4 | 27.06.2022 | 2030 |  |
| 86 | п. Горняцкий, пер. Комсомольский, д. 6 | 01.09.2022 | 2030 |  |
| 87 | п. Горняцкий, ул. Циолковского, д. 33 | 01.09.2022 | 2030 |  |
| 88 | п. Ясногорка, ул. Дежнева, д. 4 | 03.10.2022 | 2031 |  |
| 89 | п. Коксовый, ул. Балочная, д. 2 | 17.10.2022 | 2031 |  |
| 90 | п. Русичи, ул. Новая, д. 11 | 16.11.2022 | 2031 |  |
| 91 | п. Русичи, ул. Урицкого, д. 1 | 16.11.2022 | 2031 |  |
| 92 | п. Русичи, ул. Урицкого, д. 11 | 16.11.2022 | 2031 |  |
| 93 | п. Синегорский, ул. М.Горького, д. 9 | 19.12.2022 | 2031 |  |
| 94 | п. Ясногорка, ул. Стаханова, д. 7 | 19.12.2022 | 2031 |  |
| 95 | п. Коксовый, ул. Дзержинского, д. 18 | 23.12.2022 | 2031 |  |
| 96 | рп. Шолоховский, ул. Лермонтова, д. 1 | 22.02.2023 | 2031 |  |
| 97 | п. Горняцкий, пер. Матросова, д. 4 | 06.03.2023 | 2031 |  |
| 98 | п. Горняцкий, ул. Аварийная, д. 21 | 06.03.2023 | 2031 |  |
| 99 | п. Коксовый, ул. Шахтная, д. 5 | 10.03.2023 | 2032 |  |
| 100 | п. Разъезд Васильевский, ул. Вокзальная, д. 14 | 10.03.2023 | 2032 |  |
| 101 | п. Русичи, ул. Новая, д. 4 | 10.03.2023 | 2032 |  |
| 102 | п. Горняцкий, пер. Молодежный, д. 6 | 24.04.2023 | 2032 |  |
| 103 | п. Коксовый, ул. Котовского, д. 11 | 26.04.2023 | 2032 |  |
| 104 | п. Синегорский, ул. Мира, д. 8 | 31.05.2023 | 2032 |  |
| 105 | п. Углекаменный, ул. Севастопольская, д. 5 | 31.05.2023 | 2032 |  |
| 106 | п. Русичи, ул. Урицкого, д. 14 | 01.06.2023 | 2032 |  |
| 107 | п. Коксовый, ул. К.Маркса, д. 16 | 21.07.2023 | 2032 |  |
| 108 | п. Коксовый, ул. Чкалова, д. 7 | 21.07.2023 | 2032 |  |
| 109 | п. Углекаменный, пер. Новый, д. 3 | 16.08.2023 | 2033 |  |
| 110 | п. Русичи, ул. Шахтная, д. 8 | 21.08.2023 | 2033 |  |
| 111 | ст. Грачи, ул. Железнодорожная, д. 23 | 23.08.2023 | 2033 |  |
| 112 | п. Горняцкий, ул. Дзержинского, д. 26 | 20.10.2023 | 2033 |  |
| 113 | рп. Шолоховский, ул. Советская, д. 7 | 08.11.2023 | 2033 |  |
| 114 | п. Ясногорка, ул. Шоссейная, д. 14 | 16.11.2023 | 2033 |  |
| 115 | п. Синегорский, мкр. ВГСЧ, д. 6 | 16.11.2023 | 2033 |  |
| 116 | п. Горняцкий, ул. Новомайская, д. 10 | 30.11.2023 | 2034 |  |
| 117 | х. Погорелов, ул. Школьная, д. 7 | 30.11.2023 | 2034 |  |
| 118 | п. Ясногорка, ул. Чапаева, д. 9 | 04.12.2023 | 2034 |  |
| 119 | п. Русичи, ул. Новая, д. 12 | 07.12.2023 | 2034 |  |
| 120 | п. Коксовый, ул. Коммунистическая, д. 10 | 07.12.2023 | 2034 |  |
| 121 | п. Коксовый, ул. Коммунистическая, д. 41 | 28.12.2023 | 2034 |  |
| 122 | ст. Грачи, ул. Железнодорожная, д. 19 | 09.01.2024 | 2034 |  |
| 123 | п. Синегорский, ул. Краснодонецкий Совхоз, д. 5 | 12.03.2024 | 2034 |  |
| 124 | рп. Шолоховский, ул. Шахтерская, д. 18 | 29.03.2024 | 2034 |  |
| 125 | п. Горняцкий, ул. Колодезная, д. 15 | 15.04.2024 | 2034 |  |
| 126 | п. Коксовый, ул. Суворова, д. 14 | 07.06.2024 | 2035 |  |
| 127 | п. Горняцкий, ул. Аварийная, д. 20 | 10.06.2024 | 2035 |  |
| 128 | п. Горняцкий, ул. Дзержинского, д. 15 | 10.06.2024 | 2035 |  |
| 129 | п. Горняцкий, ул. Строительная, д. 10 | 10.06.2024 | 2035 |  |
| 130 | п. Ясногорка, ул. Лобачевского, д. 17 | 11.06.2024 | 2035 |  |
| 131 | п. Горняцкий, ул. Спасательная, д. 23 | 13.06.2024 | 2035 |  |
| 132 | х. Богураев, ул. Камнедобытчиков, д. 15 | 14.08.2024 | 2035 |  |
| 133 | п. Горняцкий, ул. Мира, д. 58 | 15.08.2024 | 2035 |  |
| 134 | г. Белая Калитва, ул. Петрова, д. 47 | 16.08.2024 | 2035 |  |
| 135 | п. Русичи, ул. Гагарина, д. 2 | 19.08.2024 | 2035 |  |
| 136 | п. Горняцкий, ул. Центральная, д. 1 | 09.09.2024 | 2036 |  |
| 137 | г. Белая Калитва, ул. Московская, д. 35 | 24.09.2024 | 2036 |  |
| 138 | п. Горняцкий, ул. Центральная, д. 13 | 14.11.2024 | 2036 |  |
| 139 | п. Углекаменный, ул. Севастопольская, д. 7 | 22.11.2024 | 2036 |  |
| 140 | г. Белая Калитва, ул. Заводская, д. 1 | 25.11.2024 | 2036 |  |
| 141 | п. Коксовый, ул. Московская, д. 22 | 09.12.2024 | 2037 |  |
| 142 | п. Углекаменный, ул. Новая, д. 2 | 10.12.2024 | 2037 |  |
| 143 | п. Горняцкий, ул. Дзержинского, д. 14 | 26.12.2024 | 2037 |  |
| 144 | рп. Шолоховский, ул. Пушкина, д. 31 | 26.12.2024 | 2037 |  |
| 145 | п. Коксовый, ул. Красноармейская, д. 6 | 27.12.2024 | 2037 |  |
| 146 | п. Коксовый, ул. Суворова, д. 12 | 11.02.2025 | 2037 |  |
| 147 | ст. Грачи, ул. Железнодорожная, д.31 | 25.03.2025 | 2037 |  |
| 148 | п. Горняцкий, пер. Короткий, д. 5 | 08.04.2025 | 2037 |  |
| 149 | п. Коксовый, ул. Коммунистическая, д. 19 | 15.05.2025 | 2037 |  |
| 150 | п. Синегорский, ул. Краснодонецкий Совхоз, д.11 | 14.07.2025 | 2037 |  |

Приложение №2

к муниципальной программе

Белокалитвинского района

«Обеспечение доступным и комфортным

жильем населения Белокалитвинского района»

ПОРЯДОК

предоставления и распределения субсидий из местного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления

1. Иные межбюджетные трансферты на переселение семей,

проживающих в фонде, признанном аварийным,

подлежащим сносу или реконструкции

Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов (далее – иные МБТ) бюджетам муниципальных образований Белокалитвинского района являются:

наличие муниципальной программы, утвержденной в установленном порядке и предусматривающей средства местных бюджетов, направляемые на софинансирование расходов по переселению семей, проживающих в фонде, признанном аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» (далее - постановление № 302);

наличие в правовом акте представительного органа муниципального образования о местном бюджете средств местного бюджета, направляемых на софинансирование расходов по переселению семей, проживающих в фонде, признанном аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, в соответствии с постановлением № 302;

наличие в правовом акте представительного органа муниципального образования о местном бюджете кода бюджетной классификации доходов для предоставления иных МБТ, закрепленного за соответствующим главным администратором доходов местного бюджета.

Очередность расселения домов установлена частью 2 пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", методическими рекомендациями для органов местного самоуправления Ростовской области о порядке учета аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу или реконструкции, информирования граждан о признании жилищного фонда, в котором они проживают, подлежащим сносу или реконструкции, реализации мероприятий по переселению граждан из него и формирования отчетности о выполненных мероприятиях, утвержденными правовыми актами министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области. При определении очередности расселения необходимо также учитывать степень готовности земельных участков под строительство домов, наличие инфраструктуры.

Муниципальные образования направляют в Администрацию Белокалитвинского района следующие документы, необходимые для:

оплаты приобретения жилых помещений, соглашений (договоров) об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд:

реестр на финансирование мероприятий по переселению граждан из жилого фонда, признанного аварийным, подлежащим сносу или реконструкции;

скан-копию муниципальной программы, утвержденной в установленном порядке и предусматривающей средства местных бюджетов, направляемые на софинансирование расходов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в соответствии с постановлением № 302;

выписку из правового акта представительного органа муниципального образования о местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую наличие средств местного бюджета, направляемых на софинансирование расходов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в соответствии с постановлением № 302;

выписку из правового акта представительного органа муниципального образования о местном бюджете, подтверждающую наличие кода бюджетной классификации доходов для предоставления иных МБТ, закрепленного за соответствующим главным администратором доходов местного бюджета;

скан-копию договора купли-продажи жилого помещения (в том числе по мероприятиям, направленным на расселение аварийного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. - приобретение индивидуальных домов), долевого участия в строительстве многоквартирного дома, дома блокированной застройки, контракт на строительство многоквартирного дома, дома блокированной застройки либо строительство индивидуальных жилых домов по проектам, отобранным в соответствии с методикой, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства, а также приобретение таких индивидуальных жилых домов (по мероприятиям, направленным на расселение аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г., реализуемым с привлечением средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий");

скан-копию документа, подтверждающего принятие решения об изъятии земельного участка под аварийным домом для муниципальных нужд;

скан-копию соглашения (договора) об изъятии жилого помещения для муниципальных нужд;

скан-копию раздела, содержащего сведения о заказчике проведения оценки стоимости жилого помещения, а также об итоговой величине рыночной стоимости объекта оценки, заключения специализированной организации по итогам оценки рыночной стоимости жилого помещения, расположенного в доме, признанном аварийным, подлежащим сносу или реконструкции;

скан-копию выписки (электронную выписку, подписанную квалифицированной электронной подписью) из Единого государственного реестра недвижимости о праве собственности муниципального образования на приобретенное жилое помещение (в том числе на жилое помещение, находившееся в собственности гражданина и расположенное в доме, признанном аварийным, подлежащим сносу или реконструкции);

Расчет иных МБТ муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и подлежащим сносу или реконструкции, производится по формуле:

V = V1 + V2 + Vi + V... + Vn,

где V - общий объем иных МБТ бюджетам муниципальных образований, предусмотренный в бюджете Белокалитвинского района;

V1, V2, Vi, V..., Vn - объемы иных МБТ, предоставляемых бюджетам муниципальных образований.

Объем иных МБТ бюджету i-го муниципального образования рассчитывается по формуле:

Vi = [Ci + (SixРi) + (SiстрxРi)] - Dm,

где Vi - объем иных МБТ, предоставляемых i-му муниципальному образованию;

Сi - суммарная стоимость жилых помещений, изымаемых у собственников в i-м муниципальном образовании, путем возмещения стоимости, определяемой на основании заключения организации, осуществляющей оценочную деятельность, в пределах цены изымаемых жилых помещений, либо рассчитанная исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленной нормативным правовым актом министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области на момент выполнения вышеуказанного заключения;

Si - общая площадь жилых помещений, подлежащих приобретению на первичном и вторичном рынках недвижимости, а также путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов в i-м муниципальном образовании, для последующего их предоставления переселяемым гражданам по договору социального найма, а также собственникам взамен изымаемых у них жилых помещений с зачетом их стоимости в размер возмещения стоимости;

Рi - расчетная стоимость приобретения одного квадратного метра общей площади жилого помещения, применяемая в целях формирования мероприятий.

Предельная стоимость переселения на один квадратный метр общей площади предоставляемых гражданам жилых помещений не должна превышать стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, определенную в соответствии с нормативным правовым актом министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области (утвержденную на момент объявления торгов);

Siстр - общая площадь жилых помещений в планируемых к строительству (строящихся) домах в i-м муниципальном образовании, предназначенных для предоставления переселяемым гражданам по договору социального найма, а также собственникам взамен изымаемых у них жилых помещений с зачетом их стоимости в размер возмещения;

Dm - доля софинансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств местного бюджета (в том числе на приобретение жилья с учетом нормы предоставления, на превышение средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленной нормативным правовым актом министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области и другое).

В случае отсутствия подходящего по площади жилого помещения в связи с проектным решением, общая площадь приобретаемого за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий", областного и местного бюджетов жилого помещения может отличаться от установленной нормы предоставления не более чем на 10 процентов. При этом гражданам может быть предоставлено несколько жилых помещений, общая площадь которых не отличается от установленной нормы более чем на 10 процентов.

Средства местного бюджета, областного бюджета и публично-правовой компании "Фонд развития территорий" на строительство многоквартирных домов, а также жилых домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, расходуются органами местного самоуправления в пределах цен, определенных исходя из проектной документации, а также с учетом средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, утверждаемой нормативным правовым актом министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, за исключением случаев, когда эта стоимость ниже средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленной нормативным правовым актом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на аналогичный период. В данном случае используется средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленная нормативным правовым актом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Аналогичный подход применяется при реализации мероприятий путем долевого участия в строительстве многоквартирных домов, а также жилых домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

При реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда путем строительства многоквартирных домов, а также жилых домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо долевого участия в строительстве таких домов, ввод их в эксплуатацию должен быть обеспечен не позднее III квартала года, следующего за годом выделения средств на реализацию данных мероприятий.

Средства местного бюджета, областного бюджета и публично-правовой компании "Фонд развития территорий" при реализации мероприятий по приобретению жилых помещений на первичном рынке жилья у застройщика, вторичном рынке жилья, а также выплате возмещения стоимости за жилое помещение расходуются исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, утвержденной нормативным правовым актом министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, на соответствующий период (квартал) реализации мероприятий (на момент объявления торгов, проведения оценки жилого помещения).

Органы местного самоуправления вправе направлять дополнительные средства из местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию данных мероприятий с учетом фактически сложившейся стоимости жилья.

При переселении граждан, занимающих жилые помещения по договорам социального найма, у которых отсутствуют основания для постановки на учет нуждающихся в жилых помещениях, органы местного самоуправления, в случае отсутствия на рынке недвижимости жилых помещений необходимой номенклатуры, с учетом положений Областного закона Ростовской области от 07.10.2005 № 363-ЗС "Об учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма на территории Ростовской области", "СП 54.13330.2022. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. СниП 31-01-2003" (утвержден и введен в действие Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.05.2022 № 361/пр) вправе предоставлять таким гражданам жилые помещения общей площадью не менее 25 кв. метров. При этом приобретение площади, превышающей общую площадь ранее занимаемого жилого помещения, осуществляется за счет средств местного бюджета.

В случае если жилое помещение не может быть предоставлено по объективным причинам семье, для которой оно было приобретено (смерть нанимателя или собственника, судебное решение, несоответствие площади приобретенного помещения требуемой номенклатуре и другое), орган местного самоуправления направляет в Администрацию Белокалитвинского района мотивированное письмо о согласовании перераспределения данного жилого помещения иной семье с подтверждением ее согласия на получение данного помещения.

2. Иные межбюджетные трансферты на снос расселенных аварийных домов

Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов (далее – иные МБТ) бюджетам муниципальных образований Белокалитвинского района являются:

наличие муниципальной программы, утвержденной в установленном порядке;

наличие в правовом акте представительного органа муниципального образования о местном бюджете кода бюджетной классификации доходов для предоставления иных МБТ, закрепленного за соответствующим главным администратором доходов местного бюджета;

наличие проекта организации работ по сносу объектов капитального строительства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 № 509 «Об утверждении требований к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства»;

наличие заключения о достоверности определения сметной стоимости в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

наличие расчета начальной (максимальной) цены контракта на реализацию работ по сносу в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства».

Муниципальным образованиям необходимо для получения иных МБТ не позднее 01 октября года, предшествующего планируемому, представить в Администрацию Белокалитвинского района следующие документы:

расчет-обоснование потребности в средствах на снос аварийных домов;

муниципальную программу, утвержденную в установленном порядке;

проект организации работ по сносу объектов капитального строительства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 № 509 "Об утверждении требований к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства";

заключение о достоверности определения сметной стоимости в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

расчет начальной (максимальной) цены контракта на реализацию работ по сносу в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 № 841/пр.

Муниципальные образования направляют в Администрацию Белокалитвинского района следующие документы, необходимые для оплаты выполненных работ по сносу домов:

реестр на финансирование мероприятий по сносу расселенных аварийных домов;

выписку из правового акта представительного органа муниципального образования о местном бюджете, подтверждающую наличие кода бюджетной классификации доходов для предоставления иных МБТ, закрепленного за соответствующим главным администратором доходов местного бюджета;

электронную копию муниципального контракта на выполнение работ по сносу домов (все дополнительные соглашения к нему), преобразованного в электронную форму путем сканирования;

электронную копию счетов на оплату выполненных работ по сносу домов, преобразованных в электронную форму путем сканирования;

электронную копию акта приемки работ, справки о стоимости выполненных работ, счета-фактуры, преобразованных в электронную форму путем сканирования;

электронную копию договора на оказание услуг по приему отходов на размещение, не относящихся к твердым коммунальным отходам (все дополнительные соглашения к нему, акты об оказании услуг, счета на оплату), преобразованного в электронную форму путем сканирования;

реестр документов, служащих основанием для перечисления иных МБТ, по форме, установленной правовым актом министерства финансов Ростовской области, содержащим требования к документам, представляемым в министерство финансов Ростовской области для осуществления санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств областного бюджета.

Расчет объема иных МБТ муниципальным образованиям на снос расселенных аварийных домов производится по формуле:

V = V1 + V2 + Vi + V... + Vn,

где V - общий объем иных МБТ бюджетам муниципальных образований, предусмотренный в бюджете Белокалитвинского района;

V1, V2, Vi, V..., Vn - объемы иных МБТ, предоставляемых бюджетам муниципальных образований.

Объем иных МБТ бюджету i-го муниципального образования рассчитывается по формуле:

Vi = (Вi + Вi2 + Вi3 +...),

где Vi - объем иных МБТ, предоставляемых i-му муниципальному образованию;

Вi, Вi2, Вi3... - суммарная стоимость сноса аварийных домов в соответствии со сметным расчетом (заключением о достоверности определения сметной стоимости в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации) по мероприятиям, запланированным на плановый период;

Органы местного самоуправления вправе направлять дополнительные средства из местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию данных мероприятий.

Заместитель главы Администрации

по организационной и кадровой работе    				Л.Г. Василенко